TÍTULO:		Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento e manutenção em CPD (Data Center) do tipo Sala Cofre.
CATEGORIA:		[ ] PROJETO [] AQUISIÇÃO DE ATIVOS / [X ] CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS [ ] OUTROS
DEMANDANTE
NOME:	Alessander Monteiro Silva			E-MAIL:	asilva@trt24.jus.br
UNIDADE	Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTIC / Seção de Infraestrutura de TI – SITI
Integrante demandante para composição da Equipe de Planejamento da contratação:			Alessander Monteiro Silva / asilva@trt24.jus.br

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA TRT24
[X] Planejamento Estratégico / [X] Planejamento Estratégico de TI
Objetivos estratégicos institucionais: Efetividade, Governança, Agilização, Estruturação. / Diretrizes PETI: Governança de TIC, Qualidade dos Serviços, Infraestrutura, Terceirização de Serviços. / Objetivos estratégicos PETI: Aprimorar a Governança de TIC, Aprimorar a Gestão de Serviços, Garantir a infraestrutura de TIC.
VINCULAÇÃO NORMATIVA
REFERÊNCIAS:	CNJ: Resolução nº 211/2015, Resolução nº 182/2013 / CSJT:Resolução nº 158/2015, Resolução nº 157/2015 / TRT24: RA nº 88/2015, Portaria TRT/GP/DGCA Nº 109/2015, Portaria TRT/GP/DGCA Nº 110/2015, Portaria TRT/GP/DGCA Nº 115/2015, Portaria TRT/GP/DGCA Nº 116/2015, Portaria TRT/GP/DGCA Nº 293/2012.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Garantir o pleno funcionamento da plataforma de soluções de Tecnologia da Informação do TRT24, com destaque para o Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos – Pje, com a contratação de uma empresa para prestação de serviços de monitoramento e manutenção de Central de Processamento de Dados (CPD, Data Center) do tipo Sala Cofre.

Objetivos específicos:
Contratar uma empresa para prestação de serviços especializados e contínuos de monitoramento na modalidade 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) e manutenção preventiva e corretiva de Central de Processamento de Dados (CPD, Data Center), do tipo Sala Cofre, instalada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, pelo prazo de 30 meses, renovável por igual período, com o fim de garantir a segurança e a disponibilidade das informações e serviços de TI do TRT24.

JustificativaS

O TRT24 dispõe de uma ampla e consistente infraestrutura de TI, com grande parte dos equipamentos que proveem os serviços de TI instalados em uma Central de Processamento de Dados (CPD, Data Center) do tipo Sala Cofre, que dada a sua complexidade, e por armazenar equipamentos de TI de alto custo agregado, necessita de monitoramento contínuo e manutenção especializada.
A disponibilização desses serviços de TI ao público interno e externo de forma eficiente, segura e contínua, está diretamente ligada às adequadas condições de funcionamento desses equipamentos de TI, que por sua vez dependem das exatas condições energéticas, climáticas e de segurança disponibilizadas pela Sala Cofre.
Ademais, essa abordagem segue as “melhores práticas” da Biblioteca ITIL, segundo suas recomendações de gestão de incidentes, de suporte, controle de alterações e gestão de problemas. As áreas de TI dos órgãos públicos cada vez mais requerem mecanismos de administração e de controle dos seus processos de trabalho, objetivando dar efetiva sustentação à sua área fim.

Nesse contexto, verifica-se a necessidade de monitoramento constante e manutenções preventivas e corretivas desse ambiente proporcionado pela Sala Cofre, mantendo a longevidade e eficiência dos equipamentos nela instalados, e que ao final resulta na efetiva prestação das atividades do TRT24 ao seu público, por meio da disponibilização dos seus serviços de TI.

METAS

Desafio estratégico: Disponibilidade da informação.

Objetivo estratégico: "Garantir a infraestrutura de TIC" e "Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional"
Indicador gerencial: índice de disponibilidade de aplicações.

Meta mínima gerencial: 90% de disponibilidade das aplicações do TRT24ª

ANÁLISE DE RISCOS

Fase da Contrata-ção	Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (Impacto X Probabilidade)	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Eficácia do Controle	Multiplicador do Risco Inerente	Risco Inerente	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações de contingência	Respon-sável
Planeja-mento	Falta de conhecimento do escopo pelo demandante (Não saber ao certo o que quer)	1.Impossibilidade de continui-dade da fase seguinte (ETP)	3	1	3	Médio	1.Limitar o numero de setores de-mandantes; 2.Disponibili-zar formulá-rio padrão contemplan-do todas as informações necessárias para prosse-guimento da demanda.	Secreta-ria Adminis-trativa	Satisfatório	0,4	1,2	Baixo	Comparti-lhar	1. Solicitar esclareci-mentos ao demandante, fornecendo ajuda técnica se necessá-rio; 2. Aguardar a resposta, in-formando que a de-manda poderá ser cance-lada.	Demandante CTIC
Planeja-mento	Demanda não faz parte do Planejamento Anual de TI	1.Encerramento ou adiamento da demanda	4	1	4	Médio	1.Remanejar recursos de projetos me-nos prioritá-rios; 2.Remanejar recursos de sobras orça-mentárias.	CTIC	Satisfatório	0,4	1,6	Baixo	Comparti-lhar	1. Encami-nhar para o CGTIC para definição de prioridades e possível re-manejamento de recur-sos de proje-tos menos prioritários;	CTIC CGTIC
Planeja-mento	Falta de recursos orçamentários	1.Encerramento ou adiamento da demanda	5	1	5	Médio	1.Solicitar li-beração de recursos	CTIC	Satisfatório	0,4	2	Médio	Comparti-lhar	1. Encami-nhar para o CGTIC para definição de prioridades e possível re-manejamen-to de recur-sos de projetos menos prioritários;	CTIC CGTIC
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta	1.Não entrega do produto/serviço demandado; 2.Indisponibilidades dos serviços	4	1	4	Médio	1.Divulgar para os prováveis fornecedores sobre a ocorrência da licitação; 2.Se não houver interessados, rever o Edital/TR para aumentar o leque de concorrentes.	CTIC Setor de Licitações	Mediano	0,6	2,4	Médio	Evitar	1.Entrar em contato com possíveis fornecedores para entender o motivo da não participação; 2. Republicar o Edital/TR com eventuais alterações que permitam a continuidade do certame.	CTIC Setor de Licitações

RECURSOS E FONTES ORÇAMENTÁRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA*

Item	Qtd.	Custo Unit.*	Total anual	Fonte orçamentária
1 – Serviços de monitoramento e manutenção em data center do tipo sala cofre 24x7.	30 meses	R$ 30.000,00	R$ 360.0000,00	TRT24/CSJT
TOTAL DA DEMANDA	R$ 360.000,00

*Baseada nos valores do contrato vigente.

Preparado por:	Assinatura
Alessander Monteiro Silva / Chefe da SITI	Assinatura digital pelo PROAD
Gleison Amaral dos Santos / Assistente de Coordenador de TI	Assinatura digital pelo PROAD

Campo Grande, MS, 27 de agosto de 2020