Processo 16857/2021

Assunto: Fornecimento e instalação de mobiliário sob medida no Gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli/MS

Campo Grande-MS, 09 de setembro de 2021.

Sr. Secretário Administrativo:

Encaminho a Vª Sª, para ciência e deliberações, a revisão do Projeto Básico para contratação de empresa especializada de serviços de arquitetura ou engenharia (desde que acompanhado por responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura) para confecção e instalação de mobiliários sob medida, no gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli localizado no 4º andar do edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS, envolvendo a execução dos serviços de marcenaria, estrutura metálica, revestimentos, vidraçaria, instalações elétricas e iluminação em LEDs, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão-de-obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros.

As pesquisas de mercado foram realizadas baseadas nos mobiliários a serem fornecidos e nos serviços de instalação no gabinete do Desembargador (4º andar), por meio de empresas com responsável técnico em arquitetura de interiores. Nesta revisão, foi acrescida a confecção do conjunto de duas mesas de centro ao projeto e às propostas de preços. As empresas tomaram conhecimento dos serviços técnicos acessórios necessários para a instalação no local, sendo assim, os valores apresentados para cada item da proposta já consideram tal situação.

Conforme está registrado nos autos, o projeto de interiores foi doado a este Tribunal sob responsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Alessandra Motti Gibran, Registro Nacional nº 000A255505. Foi apresentada o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº SI11020952R02CT001, no qual consta a atividade técnica de “1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores”.

No arquivo digital dos projetos de interiores de cada item a ser fornecido, além da descrição em desenhos com medidas das peças, estão também já apresentadas as especificações técnicas dos materiais empregados para orientar a execução dos mobiliários (estruturação dos móveis e acabamentos). O projeto de interiores apresentado se encontra com responsável técnico habilitado e devidamente identificado.

De modo geral, foram feitas algumas adaptações ao Projeto Básico, disponibilizado na rede U:\GERAL\Engenharia\2021\05. mobiliario Gab. Des. João Marcelo Balsanelli\04 PB - mobiliario do GAB JOAO MARCELO BALSANELLI.doc, para que possa retirar exigências excessivas ao objeto proposto.

A fim de subsidiar a elaboração do edital, informa-se:

1) execução do objeto da licitação pelo regime de empreitada por preço global.

2) Critério de aceitabilidade das propostas (conforme Súmula nº 259 do TCU):

- O preço máximo global ofertado pela licitante vencedora não poderá ultrapassar R$ 89.095,33.
- Os preços máximos unitários para cada item não poderão ultrapassar aqueles constantes na tabela de referência de preços deste Tribunal (item 14.1 do Projeto Básico).

3) Limite de serviços a serem terceirizados: 80% (oitenta por cento) de subcontratação

4) A Ordem de Início de execução dos serviços será liberada somente após a apresentação dos seguintes documentos:
ART’s ou RRT’s de execução dos serviços pelo responsável técnico.

5) As medições serão feitas a partir do período de 30 dias consecutivos, referente aos itens inteiramente concluídos e entregues, conforme projetos executivos, especificações e memoriais descritivos. O prazo máximo de conclusão dos serviços é de 60 dias consecutivos;

6) O TRT deverá emitir certidão de vistoria dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foram vistoriados pelo representante da proponente “OU” declaração da proponente de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto da licitação;

7) Exigência de apresentação de Seguro Garantia, Seguro de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia: propõe-se a não exigência de nenhum destes seguros.

Conforme item 5 do Projeto Básico, o prazo para conclusão dos serviços será de, no máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos.

Ainda, ressalta-se que, no presente caso, o serviço pretendido (instalação/montagem) não se enquadra na classificação de obra constante da Resolução CSJT nº 70/2010, artigo 2º. Deste modo, não é necessária a avaliação do porte da obra para enquadramento de seu grupo (art. 6º).

Destaca-se que esta demanda está arrolada na listagem priorizada do processo 2208/2019, por meio da Portaria TRT/GP/DG Nº 137/2020 (Instituir o Sistema de Priorização de Demandas da unidade de manutenção e projetos), com condição PEG ajustada de 3.060.

Ratifica-se que não há previsão de outros serviços ou intervenções neste imóvel, de natureza semelhante, para este ano corrente, de modo que não ocorra eventual fracionamento da despesa.

Segue as orientações para qualificação técnica tanto da empresa quanto do profissional. A numeração deverá ser revistada para se adequar ao edital.

8.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.5.1. Capacitação técnico-operacional (da empresa licitante):

8.5.1.1. Certidão de inscrição da empresa licitante e certidão de inscrição de, pelo menos 01 (um), responsável técnico (arquitetura ou engenharia civil) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao exercício de 2021. No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CAU-MS ou CREA – MS, por ocasião da contratação.;

8.5.1.2. Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CAU ou CREA, que comprove(m) a prestação de serviços, pela empresa licitante, com as seguintes características específicas:

8.5.1.2.1. Execução ou supervisão de construção ou reforma predial com área construída mínima de 15,00 m².

8.5.1.3. Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação de serviços, pela empresa licitante ou por empresa a ser subcontratada, em fornecimento e instalação de mobiliário sob medida (tais como armários, estantes, mesas de trabalho).

8.5.2. Capacitação técnico-profissional (do profissional):

8.5.2.1. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, responsável(is) técnico(s) (arquitetura) detentor(es) de Certidões de Acervo Técnico (CAT emitida pelo CAU), por execução de serviços:

8.5.2.1.1. com características mencionadas no subitem 8.5.1.2.1 (construção ou reforma predial), sem qualquer limitação mínima de quantitativo executado;

8.5.2.1.2. de projeto e de execução de Arquitetura de Interiores, sem qualquer limitação mínima de quantitativo executado.

8.5.2.1.3. Para a comprovação de que o profissional integra o quadro permanente da empresa licitante ou da eventual empresa subcontratada, poderá ser apresentado um dos documentos abaixo relacionados, para cada profissional:

a) cópia autenticada da CTPS; OU

b) original ou cópia autenticada do contrato de trabalho permanente ou contrato de trabalho temporário, desde que por tempo superior ao da execução dos serviços; OU

c) cópia autenticada do Livro de Registro de Empregados da empresa; OU

d) contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; OU

e) declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

8.5.2.1.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovação da qualificação técnica deverá(ão) participar da realização dos serviços desta licitação, admitindo-se a substituição do(s) mesmo(s) por outro(s) que detenha(m) as mínimas qualificações exigidas e/ou experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

8.5.2.1.5. O(s) profissional(is) detentor(es) de acervo técnico nomeado por uma licitante não poderá(ão) ser apresentado(s) como Responsável(is) Técnico(s) de outra licitante.

8.5.3. Certidão de vistoria emitida por servidor do TRT/24ª Região dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foi vistoriado pelo representante da proponente OU declaração que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto deste Edital, se responsabilizando pela falta de informação que prejudique sua proposta, nos termos do Anexo II.

Ainda, algumas situações a serem consideradas, em razão da natureza dos serviços a serem realizados no gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli localizado no 4º andar do edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS:

- Em razão da necessidade de reforma em áreas internas, conforme projetos encaminhados no Projeto Básico, haverá necessidade de se isolar as áreas sob intervenção direta e que servirão de passagem. Deste modo, vários ambientes e salas não estarão disponíveis para utilização, os quais deverão ter os mobiliários protegidos e equipamentos sensíveis (computadores, entre outros) retirados e acondicionados em local seguro e isento de particulados. Convém comunicar ao Chefe de Gabinete e a equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para que possa tomar medidas de redirecionamento de fluxos de pessoas e bens.

- Além disso, haverá entrada de pessoas e veículos em áreas internas, da empresa a ser contratada e eventuais subcontratadas, as quais precisarão de identificação e autorização oportunamente.

- Dada a natureza de alguns itens da proposta referencial deste Tribunal, convém que seja avaliado pela Coordenadoria de Material e Logística (CML) quanto à necessidade de registro prévio patrimonial, de modo a facilitar posterior identificação do item e sua localização predial.

Os documentos estão localizados na rede, no endereço:

U:\GERAL\Engenharia\2021\05. mobiliario Gab. Des. João Marcelo Balsanelli\revisão 08-09-2021

Encaminha-se para apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Amon Micael Fernandes Flores
Chefe do GMP