ESTUDOS PRELIMINARES

1. OBJETIVO
O presente Estudo Técnico Preliminar destina-se a subsidiar processo para a contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nas unidades prediais do Posto Avançado de Cassilândia/MS e das Varas do Trabalho de Coxim/MS, Mundo Novo/MS, Nova Andradina/MS e Paranaíba/MS.

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Tal contratação visa primordialmente realizar atividades de adequação predial em relação a legislação estadual de prevenção e combate a incêndio (Lei Estadual nº 4.335/2013 - Código De Segurança Contra Incêndio, Pânico E Outros Riscos, No Âmbito Do Estado De Mato Grosso Do Sul), relativamente aos itens de instalações elétricas, visando a obtenção do Atestado de Conformidade. / No que concerne ao Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região para o sexênio 2021/2026 (Processo nº 20568/2020, doc. 70), verifica-se que historicamente os ciclos de planejamento iniciados em 2010 apresentaram atividades relacionadas a manutenção, implantação e melhorias de infraestruturas prediais, denotando-se a importância de se prover ambientes prediais adequados a consecução da missão deste Tribunal (atividade-fim), bem como fornecer infraestrutura para demais atividades de apoio (atividades-meio). / Entretanto, no mapa estratégico vigente, à primeira vista, não se pode identificar de imediato alguma atividade diretamente relacionada às infraestruturas. Pelas características da presente contratação, parece-nos relacionar diretamente aos “PROCESSOS INTERNOS”. / Ao se examinar detalhadamente cada uma das 5 atividades descritivas deste item, pode-se identificar o subitem “Fortalecer a governança e a gestão estratégica”. / Em relação a essa Perspectiva Estratégica, tal plano apresenta a menção à eficiência operacional, aqui entendida como produzir o maior benefício possível empregando-se o menor dispêndio de recursos. / Ao se observar o detalhamento do Objetivo Estratégico “Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica”, vê-se que há menção a gestão de aquisições (neste caso, contratações). Ainda, no item de “Orientação Estratégica”, tem-se dois itens a se ressaltar: / - Desdobramento da estratégia em nível tático e operacional; / - Gestão de continuidade do negócio; / No que se refere a continuidade de negócios (definição abaixo), a infraestrutura predial é essencial e basal, uma vez que serve de suporte diretamente para atividades-fim (local para realização de audiências presenciais, por exemplo) e para atividades-meio (garantia de ambiente em condições de operação da infraestrutura física de Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outros). A continuidade de negócios pode ser aqui entendida como garantir a produção do sistema (realizar sua missão) com a maior disponibilidade e confiabilidade possíveis (igual ou maior ao nível mínimo aceitável), em todos os subsistemas dos processos internos. / Desse modo, para se garantir ambientes adequadas a cada uma das inúmeras atividades desenvolvidas, é imprescindível manter e melhorar as infraestruturas prediais. / Uma vez que atualmente não se dispõe de recursos próprios (seja mão de obra, materiais ou equipamentos), o atendimento das diversas demandas internas deverá ser atendido por meio de contratações. / São justamente estas contratações e sua priorização de execução ao longo do tempo que integram o desdobramento da estratégia em nível tático e operacional. / Especificamente no caso de obras e serviços de engenharia, conforme previsto na Resolução CSJT nº 70/2010, a construção, ampliação, reforma e manutenção das edificações são necessárias ao desempenho da atividade jurisdicional e demais atividades de apoio. / Além disso, proporcionar um ambiente predial com conveniências ao jurisdicionado, Magistrados e servidores, demonstra a busca dos seguintes valores estratégicos: / - Acessibilidade; / - Efetividade; / - Eficiência; / - Sustentabilidade; / - Valorização das pessoas. / Especificamente, tal reforma visa atender primeiramente aos requisitos técnicos do projeto de combate a incêndio e pânico aprovado perante ao Corpo de Bombeiros Militar do MS, no qual a indicações de alterações que, dada a extensão das intervenções, não puderam ser realizadas pelo contrato vigente de manutenção predial terceirizada. Neste item estão abarcadas a adequação das instalações elétricas. / Para se realizar as intervenções pretendidas, será necessária a substituição de tomadas elétricas para o padrão normatizado de três pinos (fase, neutro e terra). / Nestas unidades prediais, o sistema elétrico não é dotado de fiação de terra, o que fará com que seja disponibilizada a substituição dos quadros elétricos para que se possa inserir o barramento elétrico de terra. / Ademais, estes novos cabos elétricos de terra deverão chegar até os pontos de utilização (tomadas elétricas), o que levará a necessidade de se averiguar a possibilidade de aproveitamento das tubulações existentes (embutidas e aparentes). Assim, faz-se necessária também a disponibilização de novas tubulações, que deverão ser embutidas em paredes e traspassadas por lajes de concreto armado. / Tais intervenções em alvenarias e estruturas internas do prédio precisarão ser recompostas, o que leva a necessidade de se realizar a pintura interna predial, nas áreas afetadas. / Em relação aos dispositivos de proteção do sistema elétrico, os disjuntores deverão ser substituídos pelo atual padrão nacional (modelo DIN). / Serão também previstas a instalação de dispositivos de proteção contra surtos elétricos (DPS). / Dada a urgência dessas demandas e as restrições orçamentárias do ano corrente, não foram consideradas demais necessidades eventualmente existentes nestas unidades prediais. Tais demandas poderão ser tratadas pela manutenção predial terceirizada (processo 3075/2018) ou por contratações específicas priorizadas no Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis (processo 2466/2018). / Os itens de infraestrutura elétrica previstos são requisitos de habitabilidade predial, bem como essenciais para continuidade do negócio.

REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO TRT
Tal necessidade já se encontra prevista na priorização de demandas no âmbito deste Gabinete, conforme Processo nº 2208/2019 (doc. 63), apresentando Condição PEG ajustada de 3.100. / Ressalta-se que a princípio foram consideradas dez unidades prediais. No entanto, após análise mais detalhadas das instalações, por meio de fotos dos locais e relatórios da manutenção predial, verificou-se que cinco imóveis já estavam com as instalações elétricas em condições de se emitir o atestado de conformidade exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do MS.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
SERVIÇOS NECESSÁRIOS: Trata-se de serviço de execução, abarcando intervenções nas áreas internas, com duração prevista para 1 (um) mês. / DA NATUREZA DO SERVIÇO: Não se trata de prestação de serviço de natureza contínua, porém de demanda certa. / PARCELAMENTO DO OBJETO: O objeto é composto por um único objeto composto de cinco itens independentes: contratação de empresa de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nas unidades prediais do Posto Avançado de Cassilândia/MS e das Varas do Trabalho de Coxim/MS, Mundo Novo/MS, Nova Andradina/MS e Paranaíba/MS. Entretanto, em cada uma das unidades prediais, os serviços propostos serão realizados em conjunto. / Dada as condições de execução e a natureza dos serviços a serem realizados, as empresas deste ramo estão aptas a atender o objeto de modo completo (sem parcelamento). / Segue orientações do TCU, a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: / 1) É tecnicamente viável dividir a solução? Não, o objeto apresenta muitas interdependências entre atividades, o que dificulta o gerenciamento de diversas empresas e frentes de equipe, bem como posterior definição de responsabilidade sobre o executado (garantias, resultados). / 2) É economicamente viável dividir a solução? Não, em razão de possíveis atrasos resultantes das contratações correlacionadas e da necessidade de rápido restabelecimento das condições de utilização do imóvel. / 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? Não, dado que o sistema a ser contratado não é de grande porte. / 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? Não se pode afirmar. / DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: / De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida: / Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços; / Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte; / Emprego de estruturas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização; / Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; / Utilização, caso necessário, de andaimes e escoras preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; / Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis; / Preservação de espécies nativas e compensação da vegetação suprimida, se houver; / Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC; / Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referencial para eficiência econômica das seções dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. / DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE: Ainda de acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construção de rampas com inclinação adequada para acesso de pedestres; adaptação de ambientes, mobiliário, portas e corredores nas dependências e acessos. Tal acessibilidade será contemplada no posicionamento vertical dos interruptores e tomadas elétricas. / DA COTA EXCLUSIVA/PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME e EPP: Tendo em vista que o valor estimado para a contratação supera R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o processo seletivo não será destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE
Todas as atividades a serem realizadas no objeto da execução foram verificados em fotos históricas das unidades prediais e revisão dos projetos disponíveis. / Embora não se tenha feito vistorias nos locais, foi possível identificar as necessidades uma vez que os imóveis de Mundo Novo/MS, Nova Andradina/MS e Paranaíba/MS, são semelhantes entre si e semelhantes ao imóvel da 1ª Vara do Trabalho de Três Lagoas. Trata-se de projetos arquitetônicos e de instalações idênticos e executados em meados da década de 1990. Este imóvel de Três Lagoas foi recentemente vistoriado para se iniciar a reforma predial ainda em andamento (fase licitatória). / O imóvel de Coxim/MS é semelhante ao imóvel de Aquidauana/MS, o qual também foi recentemente vistoriado para se iniciar a reforma predial ainda em andamento (fase licitatória). / O imóvel de Cassilândia/MS é semelhante ao imóvel de Bataguassu/MS, construído em 2013/2014, o qual também foi projetado sob o novo padrão brasileiro de tomadas e disjuntores elétricos. / Assim, pode-se identificar os itens necessários e determinados para a reforma elétrica (substituição de tomadas, interruptores, disjuntores, quadros, aproveitamento de tubulações, novas tubulações, fiação elétrica, recomposição de alvenaria, pintura, forros). Entretanto, não se sabe ao certo, com precisão, quais serão as quantidades a serem empregadas de cada item identificado. Isso se deve ao fato de se tentar reaproveitar infraestruturas existentes embutidas, as quais não se consegue acesso via inspeção visual. / Desse modo, no caso em tela, afigura-se o regime de empreitada por preço unitário, no qual a contratação se dá por preço certo de unidades de atividades determinadas. / Neste caso, dada as incertezas de quantificação das atividades a serem realizadas, faz-se necessário a estimativa de quantidades de serviços e o acompanhamento mais próximo da fiscalização durante a execução, de modo a registrar todas as intervenções a serem realizadas e sua quantificação real de utilização. / Neste caso, dado o maior esforço fiscalizatório, será previsto que a ordem de início de serviços seja dada no período de abril a junho de 2022, isso porque as reformas em andamento (Dourados, Três Lagoas, Aquidauana e Corumbá) já terão sido encerradas e recebidas provisoriamente, liberando-se o fiscal para atuação nessas novas unidades prediais. / Ademais, está sendo previsto na contratação de cada localidade que haja o registro diário fotográfico para que se possa acompanhar a distância e em tempo real o andamento do serviço, de modo que tanto as quantidades empregadas possam ser conferidas quanto as decisões de ajustes quantitativos sejam tomadas mais rapidamente a fim de se manter o prazo de 30 dias (1 mês) da execução da reforma.

LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
Primeiramente, a execução deste serviço por meios próprios (modo direto) não é viável, haja vista ser necessário o emprego de materiais, equipamentos e de mão de obra capacitada, as quais não se dispõe neste Tribunal. / Quanto à elaboração do projeto básico, este sim já será entregue no âmbito do Edital, confeccionado pelos servidores deste Gabinete, de modo a estabelecer exatamente os serviços a serem realizados. / Desse modo, a realização da execução do serviço deverá ocorrer de modo indireto (por terceiros). / Em seguida, verifica-se sobre a necessidade de licitação ou se é possível adotar a dispensa (artigo 24 da Lei nº 8.666/93) ou a inexigibilidade do procedimento licitatório (artigo 25). / Verifica-se que ambas as hipóteses não se enquadram nos requisitos legais dos casos de dispensa (valor superior ao limite de R$ 33.000,00) ou de inexigibilidade de licitação (existe possibilidade de competição entre potenciais empresas). / Assim, faz-se necessário o procedimento licitatório. Como regra geral, deve-se primeiramente verificar a obrigatoriedade de adoção do pregão eletrônico (artigo 4º, Decreto Federal nº 5.450/2005 e artigo 1º do Decreto Federal nº 10.024/2019). / Desse modo, deve-se confirmar ou não o enquadramento do objeto pretendido com a definição de serviço comum (artigo 2º, Decreto Federal nº 5.450/2005 e artigo 3º do Decreto Federal nº 10.024/2019), sendo, neste caso, serviço comum de engenharia. / Embora se possa enquadrar o objeto da contratação como sendo serviço de engenharia, haja vista que a execução do serviço não gera acréscimo de área construída e não se enquadra conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso I, não se pode afirmar que se trata de serviço comum deste segmento. Isto porque dada a natureza das soluções, serão necessárias atividades de execução tanto de natureza intelectual (análise e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas e confecção de relatórios diários fotográficos) como de atividades de rasgos de alvenaria e estruturas de concreto armado, substituição e/ou execução de itens de instalações elétricas (tomadas, interruptores, fiação, tubulação, quadros, disjuntores, barramentos), recomposição de alvenaria e pintura interna das áreas de intervenção. / A interdependência entre as diversas atividades e a necessidade de rápida execução (para minimizar o impacto ao ambiente predial e a pessoas) gera um grau adicional de complexidade, que extrapola a condição de serviço comum de engenharia. / Assim, resta verificar qual modalidade de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 22) empregar. Principalmente por conta do limite de valores (estimado em aproximadamente R$ 110.000,00), risco de repetição do certame e celeridade na tramitação de prazos processuais, opta-se por adotar a modalidade Tomada de Preços.

ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS
Toda obra e serviço de engenharia ou arquitetura deve seguir as disposições da Lei nº 8.666/93, no que concerne a construção do preço e custos do objeto a ser licitado e de seu projeto básico (art. 6º, inciso IX). / Especificamente para os casos em tela, o Decreto nº 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia. / Em suma, o custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto por meio dos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi. / Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º do referido Decreto, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. / Portanto, o preço final é obtido por meio de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, estes obtidos conforme supracitado.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia ou arquitetura; preparação de canteiro e mobilização de equipes e ferramental; isolamento das áreas de intervenção para manter ambiente seguro; acompanhamento fotográfico diário; demolições e retiradas; realização dos serviços de instalações elétricas, pinturas; retirada de tapumes e limpeza final interna/externa; entrega do serviço.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto
Em relação ao parcelamento do objeto, vide idem 4, no qual se mostra inviável. / Contudo, como se verifica que provavelmente será necessária a contratação de empresa especializada em outros ramos de serviços de engenharia, a figura da subcontratação será permitida, mediante relação de serviços que poderão ser realizados por este dispositivo, a fim de garantir a ampliação da competitividade das empresas participantes da licitação.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis
A presente solução visa primordialmente cumprir a finalidade principal de tornar a unidade predial plenamente preparada, no âmbito das instalações elétricas, para a vistoria técnica do CBMMS e posterior obtenção do Certificado de Vistoria, o qual atesta a regularidade e conformidade dos sistemas de prevenção e combate a incêndios. Trata-se de item de segurança predial e das pessoas que ali estejam (temporárias ou permanentes).

PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
Todas as providências para eventuais adequações e proteções prediais (canteiro, isolamento de áreas) serão de responsabilidade da empresa a ser contratada. / Quando da interrupção dos locais internos de trabalho, resta definir a duração, o período e a sequencia de execução a ser demandada para se efetuar os serviços com a menor interferência possível, cabendo a Fiscalização e aos responsáveis locais o estabelecimento do melhor sequenciamento de atividades. Em razão da rápida intervenção e dos vários ambientes internos afetados, considera-se prudente a interrupção das atividades durante o período de reforma (30 dias consecutivos).

ANÁLISE DE RISCOS

Licitação fracassada
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução da obra
Ações previstas para reduzir ou eliminar riscos	- Realizar extensa pesquisa de mercado / - Especificações que garantam ampla concorrência
Ações de contingenciamento	Dar prazo adicional de 8 (oito) dias para apresentação de nova documentação
Responsáveis pela ação de contingenciamento	GMP / S.A.

Licitação deserta
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução da obra
Ações previstas para reduzir ou eliminar riscos	- Realizar extensa pesquisa de mercado / - Especificações que garantam ampla concorrência
Ações de contingenciamento	Repetição da licitação
Responsáveis pela ação de contingenciamento	GMP / S.A.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Ante todo o exposto nos itens anteriores, declaramos que a contratação é tecnicamente viável. / Campo Grande/MS, 18 de outubro de 2021.

Quadro 1 – Soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados
ALGUNS FORNECEDORES LOCAIS ENCONTRADOS
Domape Engenharia Consultiva Ltda / CNPJ: 16.912.830/0001-25
Gomes & Azevedo Ltda Epp / CNPJ: 03.688.640/0001-24
Trevo Engenharia Eireli / CNPJ: 05.919.414/0001-32
TEKNICA ENGENHARIA LTDA / CNPJ: 26.854.026/0001-90
CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA / CNPJ: 74.019.472/0001-22

# Para composição de membros das equipes de planejamento e de fiscalização, observar o teor da Portaria TRT/GP/DG n. 91/2021 que regulamenta a Política de Segregação de Funções no Gabinete de Manutenção e Projetos nas contratações de obras e serviços de engenharia.

# Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: Renato Merli O. Lima / Telefone: 3316-1804 / E-mail: spro@trt24.jus.br	Nome: Amon Micael F. Flores / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br

# Membros da Equipe de Fiscalização (sugestão):

Nome: Marcelo Antonio Nakao / Telefone: 3316-1804 / E-mail: spro@trt24.jus.br	Nome: Robinson Alt / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br