TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

  - O objeto da presente operação consiste na contratação de empresa para prestação de serviços especializados e contínuos de Tecnologia da Informação com dedicação exclusiva de mão de obra para composição de Central de Serviços no modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library), conforme disposições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos, nos termos do Decreto nº 10.024/2019, das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Instrução Normativa SEGES nº 5/2017 e legislação complementar.

  - O objeto a ser contratado é composto dos seguintes serviços, com maiores detalhamentos nos anexos deste Termo de Referência:

    - CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK): realização de atividades de operação da Central de Atendimento a Usuários da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC), ponto único de contato instalado nas dependências do TRT24 para execução de atividades de recebimento, registro, análise, diagnóstico, solução, direcionamento e encerramento de solicitações (requisições e incidentes) de usuários internos do TRT24 por meio da utilização de sistemas de gestão de atendimento, fornecido pelo TRT24. Deverá gerenciar e acompanhar todo o ciclo de vida das solicitações, sendo responsável por manter os usuários informados sobre o progresso do atendimento até o encerramento da solicitação.

    - SUPORTE TÉCNICO REMOTO: realização de atividades de suporte técnico remoto nas unidades do TRT24, com o objetivo de solucionar incidentes e requisições por meio de fornecimento de conhecimentos específicos e especializados. O objetivo principal deste serviço é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível e garantir, desta forma, os melhores níveis de qualidade e disponibilidade dos serviços aos usuários do TRT24.

    - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL: realização de atividades de suporte técnico presencial nas unidades do TRT24 instaladas nesta Capital. O objetivo principal deste serviço é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível e garantir, desta forma, os melhores níveis de qualidade e disponibilidade dos serviços aos usuários do TRT24.

  - A prestação dos serviços de atendimento deverá ocorrer conforme os procedimentos técnicos previamente definidos pela CTIC, através da Seção de Governança de TI e do Setor de Gerenciamento da Central de Serviços, disponíveis para download no Portal de Governança de TI do TRT24 (http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/normas), os quais consistem nos seguintes documentos:

    - - Políticas de TI de Governança, de Microinformática, de Segurança da Informação e de Serviços;

    - - Níveis mensuráveis de qualidade de serviços, com definições de SLA (Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço), definidos neste termo de referência.

  - O software utilizado pela CONTRATANTE para registro e acompanhamento dos atendimentos é o OTRS (Open-source Ticket Request System, ou Sistema Livre de Requisição de Chamado).

    - Opcionalmente a CONTRATADA poderá propor e, caso a CTIC aprove, instalar um novo software compatível com as necessidades da contratação, sem custos extras e futuros para o CONTRATANTE.

# DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA

  - A fundamentação da contratação, com suas justificativas e objetivos a serem alcançados, assim como a descrição da solução adotada, como um todo, encontram-se detalhados no Estudo Técnico Preliminar constante do processo administrativo PROAD TRT24 nº 22.098/2020, doc. 45.

# DA LICITAÇÃO

  - A presente contratação será efetuada por meio de licitação, sob a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do tipo menor preço, e observará os preceitos gerais de Direito Público, e em especial as disposições da Lei nº 10.520/2002, combinada com o Decreto nº 10.024/2019, e subsidiariamente com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e será, ainda, subordinada às condições e exigências estabelecidas no Edital.

  - A execução da presente contratação dar-se-á pelo regime empreitada por preço global, com exclusividade da mão de obra na prestação do contrato.

  - As empresas participantes do certame estão sujeitas também à observação das disposições constantes da Lei nº 12.846/2013, para em especial do art. 5º, inciso IV, bem como da necessidade de manter condutas compatíveis com o princípio da moralidade e da probidade administrativa:

    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

    - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

    - fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

    - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

    - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

    - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

# DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação dar-se-á mediante a formalização de contrato entre este Tribunal e a licitante vencedora, conforme minuta anexa ao edital.

  - Em atenção ao disposto no item 5.2.1, alínea “g” do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, aprovado pela Resolução CSJT nº 103, de 25.05.2012, a licitante vencedora deverá apresentar, como condição para efetivação da contratação, declaração de que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, e de que ela (licitante) ou seus dirigentes não terem sido condenados por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nº 29 e 105 (vide modelo: “Declaração da Resolução nº 103, de 25 de maio de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho).

  - A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias após assinatura do contrato, os documentos do responsável da empresa para abertura da conta depósito vinculada, estando sujeita a aplicação da multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

  - Após a assinatura do contrato o CONTRATANTE enviará ofício ao banco conveniado para abertura de conta depósito vinculada (bloqueada para movimentação) em nome da CONTRATADA que deverá, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação pelo CONTRATANTE, assinar os documentos de abertura da conta depósito vinculada, inclusive do termo específico da instituição financeira oficial que permita ao CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos da conta, cuja movimentação estará vinculada à sua autorização deste.

  - Se cabível, em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Resolução CSJT nº 131/2013, a CONTRATADA deverá garantir que, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas previstas no contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução contratual.

  - É condição para a caracterização da execução completa do contrato a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS referente à mão de obra utilizada.

    - A regularidade das obrigações trabalhistas mensais e referentes a todo o período contratual podem ser revistas a qualquer tempo, devendo a CONTRATADA prestar as informações e fornecer todos os documentos solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE.

  - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos contratuais e legais decorrentes desta contratação, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

# DA VIGÊNCIA

  - A vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTRATANTE e observado o interesse público, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

  - A prorrogação da contratação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantagem, para o CONTRATANTE, das condições e dos preços contratados.

  - A vantagem econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou em decorrência de lei;

    - Quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho e de lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

  - Nas eventuais prorrogações os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro período da contratação deverão ser eliminados como condição para renovação.

  - Durante a vigência da contratação, será permitida a alteração da razão social, a fusão, a cisão, a incorporação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas na contratação original, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução, devendo a CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão, observadas as condições a seguir:

    - Na hipótese de alteração que possa repercutir na execução do contrato a CONTRATADA deverá apresentar, ao CONTRATANTE, cópia autenticada do referido instrumento no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis previstas neste instrumento para os casos de inexecução parcial;

    - Na hipótese de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para fins de habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das alterações, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades decorrentes da inexecução total.

  - Em atenção aos artigos 2º, inc. VI, e 3º da Resolução CNJ nº 7/2005, com redação dada pelas Resoluções CNJ nº 9/2005 e 229/2016, é vedada a contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato, inclusive de prestação de serviços, com empresa que tenha ou venha ter em seu quadro societário, ou ainda que tenha ou venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE.

  - É vedada, também, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução CNJ nº 156/2012.

# DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A execução dos serviços terá início, no máximo, 15 (quinze) dias a partir da data de assinatura do contrato (Dia D), e seguirá o cronograma a seguir:

| Ordem em dias | Ações a serem tomadas | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| Até D -10 | Reunião de alinhamento de expectativas contratuais | CONTRATANTE E CONTRATADA |
|  | Apresentação formal do Fiscal do Contrato e do preposto da CONTRATADA |  |
| Dia D | Assinatura do Contrato (AC) | CONTRATANTE E CONTRATADA |
|  | Apresentação de Declaração de indicação do Preposto da CONTRATADA, com nome completo, nº CPF, nº do documento de identidade, endereço, telefone de contato e e-mail | CONTRATADA |
|  | Assinatura de Termo de Compromisso e Sigilo, conforme ANEXO IX DO TR – TERMO DE COMPROMISSO E SIGILO | CONTRATADA |
| Até D + 10 | Entrega da relação nominal dos empregados que prestarão os serviços ao CONTRATANTE, com os documentos que comprovem o atendimento dos requisitos exigidos na contratação, exceto as certificações, quer terão prazos maiores | CONTRATADA |
| Até 5 dias após a entrega dos documentos dos requisitos | Validação das documentações comprobatórias relativas às qualificações técnicas profissionais apresentadas pela CONTRATADA | CONTRATANTE |
| Até D + 12 | Realização de ajustes necessários no Sistema de Atendimento (cadastro da equipe técnica, apuração dos indicadores, adequação e iniciação da base de conhecimentos) | CONTRATANTE |
| Até D + 15 | Início da prestação dos serviços | CONTRATADA |
| Início dos serviços + 30 | Os primeiros 30 dias de prestação de serviços formam o período de adaptação, no qual não incidirá nenhuma penalidade e, as métricas, níveis de qualidade, tempos de resolução, etc., serão constantemente revisados, prevalecendo os demais elementos de faturamento | CONTRATANTE E CONTRATADA |
| 30 dias após o início oficial da prestação do serviço | Cumprimento integral dos indicadores de qualidade estabelecidos pelo TRT24 | CONTRATADA |
| 40 dias após o início da prestação do serviço | Prazo máximo para apresentação das certificações dos profissionais | CONTRATADA |

  - Qualquer prazo que se encerrar em dia não útil, automaticamente será prorrogado para o próximo dia útil.

# DAS UNIDADES E ENDEREÇOS

  - As unidades sob a administração do CONTRATANTE, onde serão prestados todos os serviços, incluindo o atendimento presencial, são as constantes do quadro abaixo:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Sede do TRT24 | Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio. Campo Grande, MS - CEP: 79031-908 |
| Fórum Trabalhista de Campo Grande, MS | Rua Jornalista Belizário Lima, 418, Vila Glória. Campo Grande, MS - CEP 79004-915 |

  - Todas as demais unidades sob a administração do TRT24 terão os serviços prestados por telefone, sistema web ou acesso remoto, e são as constantes do quadro abaixo:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Fórum Trabalhista de Dourados | Rua Visconde de Taunay nº 250, Jardim Londrina, CEP 79.814-140 |
| Fórum Trabalhista de Três Lagoas | Avenida Clodoaldo Garcia nº 350, Santos Dumont, CEP: 79.630-000 |
| Vara do Trabalho de Amambai | Rua Benjamin Constant nº 929, CEP 79.990-000 |
| Vara do Trabalho de Aquidauana | Rua Luiz da Costa Gomes nº 473, Cidade Nova, CEP 79.200-000 |
| Vara do Trabalho de Bataguassu | Avenida Campo Grande nº 105, CEP 79.780-000 |
| Vara do Trabalho de Cassilândia | Rua Juvenal Rezende Silva nº 299, Vila Izanópolis, CEP: 79.540-000 |
| Vara do Trabalho de Corumbá | Alameda Joaquim Alcides Pereira nº 16, Centro, CEP: 79.303-060 |
| Vara do Trabalho de Coxim | Rua João Pessoa nº 247, Centro, CEP 79.400-000 |
| Posto Avançado de Chapadão do Sul | Avenida Onze nº 2.959, Centro, CEP 79.560-000 |
| Vara do Trabalho Itinerante de Costa Rica | Rua Ambrosina Paes Coelho, quadra 15, lote 10 (esquina com a Rua José Pereira da Silva), Centro, CEP 79.550-000 |
| Vara do Trabalho de Fátima do Sul | Rua Marechal Rondon nº 1295, Centro, CEP 79.700-000 |
| Vara do Trabalho de Jardim | Avenida Duque de Caxias s/ n°, CEP: 79.240-000 |
| Posto Avançado de Maracaju | Rua Francisco Marcondes nº 301, Centro, CEP: 79.150-000 |
| Vara do Trabalho de Mundo Novo | Avenida Castelo Branco nº 219, Centro, CEP 79.980-000 |
| Vara do Trabalho de Naviraí | Avenida Caarapó n° 788, CEP: 79.950-000 |
| Vara do Trabalho de Nova Andradina | Rua José Gomes da Rocha nº 1249, Vila Operária, CEP 79.750-000 |
| Vara do Trabalho de Paranaíba | Rua José Robalinho da Silva nº 130, Jardim Santa Mônica, CEP 79.500-000 |
| Vara do Trabalho de Ponta Porã | Travessa dos Poderes nº 183, Vila Reno, CEP 79.900-000 |
| Vara do Trabalho Itinerante em Ribas do Rio Pardo | Rua Conceição do Rio Pardo nº 1681, CEP: 79.180-000 |
| Vara do Trabalho de Rio Brilhante | Rua Etelvina Vasconcelos nº 198, CEP 79.130-000 |
| Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste | Avenida Castelo Branco nº 473, CEP 79.490-000 |
| Vara do Trabalho Itinerante em Sidrolândia | Rua São Paulo nº 1.150 , Centro, CEP 79.170-000 |

    - A relação completa das unidades sob a administração do TRT24 está atualizada e disponível para consulta no endereço web: http://www.trt24.jus.br/web/guest/varas-do-trabalho, podendo ser alterada a critério do CONTRATANTE.

# DO DETALHAMENTO DO OBJETO

  - Os serviços serão prestados de acordo com os turnos e postos abaixo estabelecidos, podendo o CONTRATANTE alterá-los a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades, respeitando a carga horária e a folga semanal remunerada da categoria:

| Local | Serviço | Tipo | Turno | Dias da Semana | Quantidade de postos | Quantidade de empregados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | Analista Supervisor | 44h | Diurno | 2ª a 6ª feira | 1 | 1 |
|  | Técnico de Informática | 44h | Diurno | 2ª a 6ª feira | 3 | 3 |
| Foro Trabalhista de Campo Grande, MS | Técnico de Informática | 44h | Diurno | 2ª a 6ª feira | 2 | 2 |
| Total de Postos |  |  |  |  | 6 | 6 |

  - A distribuição dos empregados poderá sofrer alterações para adequar às necessidades do CONTRATANTE, observando o limite de carga horária.

  - Quaisquer mudanças nos locais e horários de atendimento serão acordadas previamente entre as partes, mediante termo aditivo.

  - Os profissionais colocados à disposição do CONTRATANTE serão recrutados pela CONTRATADA, ficando sob sua inteira responsabilidade o pagamento de salários, encargos, benefícios, contribuições, impostos, uniformes, indenizações, seguros, assistência médica, etc.

  - O detalhamento dos serviços a serem executados pelos profissionais contratados são os constantes do ANEXO I do TR – Características e atribuições dos Técnicos de Informática, e pelo ANEXO II do TR – Características e atribuições do ANALISTA Supervisor.

  - Catálogo de Serviços:

    - O catálogo de serviços contendo todas as atividades referentes ao objeto da contratação encontra-se no ANEXO V DO TR – CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TI.

    - O catálogo de Serviços poderá ser modificado a qualquer tempo, a critério do CONTRATANTE, conforme suas necessidades.

  - Roteiros de Atendimento:

    - Entre as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA inserem-se a criação dos roteiros de atendimento (scripts e/ou passo a passo). Para tanto, a CONTRATADA deve seguir vários procedimentos padronizados a fim de criar e atualizar uma base de conhecimento, sólida, de fácil entendimento e acesso aos interessados do TRT24.

    - Os roteiros e tutoriais para atendimento deverão ser construídos usando todos os recursos necessários para o entendimento fácil e prático do passo a passo, para isso podem ser utilizados vídeos explicativos, imagens e outros recursos que facilitem a transferência de conhecimento.

    - Deve tornar-se prática dentro da equipe da CONTRATADA a entrega de um manual com todos os tutoriais da base de conhecimento, para fins de leitura, a seus novos funcionários que venham a ser contratados para a prestação dos serviços.

    - A Base de Conhecimento não pode ser copiada, replicada ou utilizada em outros contratos da CONTRATADA, estando sujeita às penas previstas na legislação em vigor.

    - É obrigação da CONTRATADA manter atualizados todos os roteiros de atendimento da base de conhecimento, para tanto, deve fazer parte do processo de trabalho da empresa a atualização quando necessário.

    - Todos os roteiros criados serão mantidos em ferramenta automatizada fornecida pelo CONTRATANTE, e serão cedidos pela CONTRATADA ao TRT24.

# DO HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços objeto desta contratação serão prestados de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, respeitadas as normas trabalhistas.

  - Em razão do sábado não ser trabalhado, poderá haver compensação durante os dias de semana, na forma prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho ou, ainda, se inexistentes aquelas, por acordo individual desde que não atente contra a legislação vigente.

    - Como sugestão, poderá ser adotada a carga horária de 9h diárias por 4 (quatro) dias semanais, entre segunda-feira e sexta-feira.

  - Nos limites da norma de regência, cabe à CONTRATADA distribuir e fiscalizar a jornada de seus empregados, adequando-se ao cumprimento das demais exigências do CONTRATANTE previstas na contratação.

  - Os postos de trabalho poderão ser requisitados a trabalhar nos feriados fixados na Lei nº 5.010/1966 e no dia do Servidor Público a saber:

    - nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano seguinte, inclusive;

    - na quarta e quinta-feira da Semana Santa;

    - na segunda e terça-feira de Carnaval;

    - nos dias 11 de agosto, 28 de outubro, 1º de novembro e 8 de dezembro.

  - Caso haja funcionamento regular dos postos de trabalho nos dias e horários estabelecidos no subitem anterior, o CONTRATANTE não pagará valores adicionais pelas horas ou dias de serviços realizados, uma vez que esses dias e horas foram considerados no cálculo do valor final da proposta da empresa CONTRATADA.

  - O recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 06 de janeiro são considerados como dias úteis para os fins desta contratação.

  - Em dias específicos, em razão de decisão do CONTRATANTE, poderá haver suspensão ou redução do horário de funcionamento dos postos de trabalho.

# DOS CONTROLES DE FREQUÊNCIA

  - A frequência dos empregados será controlada pelo(a) analista supervisor, que deverá adotar  providências para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

  - As ausências dos empregados nos postos de trabalho não supridas por outro profissional, no prazo estabelecido em contrato, serão descontadas do faturamento mensal no valor correspondente ao número de horas ou dias em que se verificar a ausência do profissional no posto de trabalho, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas no contrato.

# DAS SUBSTITUIÇÕES

  - Em caso de ausência de empregado a CONTRATADA terá o prazo de 2 (duas) horas para enviar um substituto a ser aceito pelo CONTRATANTE. Na hipótese de não ser enviado substituto ou deste não ser aceito pelo CONTRATANTE, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao número de horas ou dias não atendidos, sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais.

  - O substituto indicado pela CONTRATADA, em qualquer hipótese, deverá comprovar o atendimento dos requisitos exigidos para o posto de trabalho, bem como apresentar os documentos e exames determinados neste Termo de Referência, facultando-se ao CONTRATANTE recusar o substituto no caso de não atendimento dessas exigências.

  - Para empregado cuja permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à qualidade ou à técnica dos serviços contratados, poderá o CONTRATANTE alertar, formalmente e por escrito, que a empresa estará sujeita às penalidades previstas em contrato decorrentes das ações desse empregado.

  - A simples substituição de empregado não isenta a CONTRATADA de eventuais penalidades cabíveis ou de reparar eventual dano causado ao CONTRATANTE pela ausência verificada.

# DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

  - Constituem atribuições do cargo de técnico de informática os constantes do ANEXO I do TR – Características e atribuições dos Técnicos de Informática.

  - Constituem atribuições do cargo de analista supervisor os constantes do ANEXO II do TR – Características e atribuições do ANALISTA Supervisor.

  - Constituem ainda atribuições do cargo de analista supervisor(a) todas as atribuições do cargo de técnico de informática, além de exercício da supervisão permanente dos postos de trabalho e dos serviços contratados devendo, para tanto:

    - conhecer as atribuições de cada posto de serviço; coordenar e fiscalizar as atividades, objetivando a boa execução dos serviços;

    - levar ao conhecimento da fiscalização, imediatamente, qualquer informação considerada importante;

    - prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização do contrato;

    - registrar em livro de ocorrência os principais fatos do dia e informar-se das possíveis ocorrências anteriores;

    - zelar pela qualidade do atendimento dos profissionais alocados nos postos de trabalho.

    - atuar em proximidade ao Fiscal do contrato, gerando e disponibilizando relatórios gerenciais, monitorando o desempenho da equipe, participando de reuniões estratégicas e tratando de assuntos técnicos quando necessária a intervenção externa, sendo porém vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o CONTRATADO.

# REQUISITOS BÁSICOS PARA OS CARGOS

  - Os profissionais selecionados pela CONTRATADA para o exercício do cargo de técnico de informática deverão atender aos seguintes requisitos:

    - Currículo resumido do profissional que exercerá a função acrescido das seguintes documentações:

      - Comprovação de conclusão de ensino médio;

      - Comprovação de capacitação em solução de problemas e suporte a Windows 7 e Windows 10 (Curso Oficial Microsoft ou equivalente);

      - Comprovação de capacitação em Microsoft Office;

      - Comprovação de capacitação em ITIL V3 Foundation ou superior;

      - Comprovação de capacitação em montagem e manutenção de computadores ou equivalente;

      - Capacitação em atendimento ao cliente.

    - comprovar, mediante registro em carteira de trabalho ou outros meios, experiência na área de atendimento a usuários de TI;

    - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais na esfera federal e estadual onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, expedida, no máximo, há 6 (seis) meses.

    - para profissionais do sexo masculino, comprovar quitação com as obrigações do serviço militar

  - Os profissionais selecionados pela CONTRATADA para o exercício do cargo de analista supervisor deverão atender aos seguintes requisitos:

    - Currículo resumido do profissional que exercerá a função acrescido das seguintes documentações:

      - Comprovação de conclusão em ensino superior ou especialização na área de TI (Tecnologia da Informação);

      - Comprovação de capacitação em Solução de problemas e suporte a Windows 7 e Windows 10 (Curso Oficial Microsoft ou equivalente).

      - Comprovação de capacitação em Microsoft Office;

      - Comprovação de certificação ITIL V3 Foundation ou superior;

      - Comprovação de capacitação em montagem e manutenção de computadores ou equivalente;

      - Capacitação em atendimento ao cliente.

    - comprovar, mediante registro em carteira de trabalho ou outros meios, experiência na área de supervisão de Central de Serviços de TI ou de Equipes de primeiro e/ou segundo níveis.

# DOS UNIFORMES

  - A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente, aos seus empregados vinculados ao contrato, uniformes de acordo com as especificações, quantidades e periodicidade descritas no Anexo III do TR - Uniformes.

  - No uniforme deverão constar somente:

    - razão social ou nome fantasia da empresa;

    - logotipo da empresa, se for o caso

  - As peças do uniforme devem ser novas, apropriadas ao manequim do usuário e à atividade ser desempenhada e em bom nível de qualidade, resguardado o direito de o CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação ou às especificações deste instrumento.

  - Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequados para cada profissional, seguindo padrões de boa qualidade e de apresentação exigidos pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar as devidas adaptações, quando necessárias, inclusive quanto às empregadas gestantes, que deverão ter seus uniformes substituídos sempre que necessário.

  - A CONTRATADA deverá submeter previamente amostra do modelo, da cor e da qualidade do material de cada peça que compõe o conjunto de uniforme para aprovação do CONTRATANTE, a quem se resguarda o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados, observadas as especificações constantes deste Instrumento

  - A distribuição dos uniformes será feita em dia único para todas as categorias, não podendo a CONTRATADA, em hipótese alguma, substituir a entrega de qualquer das peças que compõe o conjunto de uniforme por pecúnia.

  - A CONTRATADA arcará com os custos de ajustes das peças e com a logística necessária para o correto fornecimento.

  - Quando dos fornecimentos dos uniformes, a entrega deverá ser feita nas dependências do CONTRATANTE, mediante recibo do empregado e na presença do fiscal do contrato.

  - A CONTRATADA deverá orientar seus empregados quanto à responsabilidade pelo zelo e conservação do uniforme, exigindo que este esteja sempre limpo e apresentável.

  - No caso de substituição de empregado, a CONTRATADA deverá apresentar com os documentos da contratação do empregado o recibo de entrega de uniforme novo. A CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização do Contrato, até 20 (vinte) dias após o início dos serviços, cópia do recibo de entrega dos uniformes e, posteriormente, a cada 6 (seis) ou 12 (doze) meses conforme o item do uniforme.

  - A CONTRATADA deverá fornecer o mesmo quantitativo de uniformes a cada posto de trabalho ocupado no decorrer da execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá fornecer a cada empregado um crachá de identificação, de uso obrigatório, sem o qual o empregado não poderá exercer suas atividades, em conformidade com o especificado no ANEXO IV - Crachás.

  - A CONTRATADA deverá substituir o crachá, às suas expensas, em caso de defeito, inutilização ou impossibilidade de correta identificação do empregado.

  - Ao final do contrato, ou no desligamento de qualquer funcionário, os crachás deverão ser entregues à CONTRATADA e destruídos pela sua fiscalização.

# DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - Os insumos necessários para atendimento aos chamados serão fornecidos pelo CONTRATANTE, a saber:

    - Mobiliário, estações, software de acesso remoto, impressoras, aparelhos e ramais telefônicos e aparelhos, espaço físico e rede elétrica;

    - Endereço de correio eletrônico com domínio “@trt24.jus.br”, devendo a CONTRATADA seguir as determinações das políticas de TI mencionadas no item 1.3.1;

  - A CONTRATADA deverá zelar pelo correto uso e conservação de todos os materiais e equipamentos, devendo repor por igual ou similar qualquer um deles danificado por mau uso, estando ainda sujeita às penalidades previstas neste TR.

# DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

  - Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade e desempenho. Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e característica dos serviços contratados, para os quais são estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

  - Os indicadores de avaliação e respectivas metas foram definidos de acordo com a natureza e características de cada serviço e expressos em unidade de medida (percentual).

  - A execução dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o acompanhamento diário da qualidade e dos níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções de rumo. Os dados relativos ao registro e atendimento de demandas de usuários deverão ser mantidos atualizados em sistema fornecido pelo Tribunal, o qual será utilizado para obter informações para a emissão dos relatórios gerenciais mensais e para a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados ao CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução para o problema.

  - Requisitos mínimos obrigatórios: Com o objetivo de se manter a qualidade e os níveis mínimos exigidos, a CONTRATADA estará sujeita a redução no valor a ser percebido, de acordo com os indicadores e metas de qualidade descritos na planilha a seguir, com relatório mensal emitido através do Sistema de Atendimento fornecido pelo CONTRATANTE, conforme modelo constante do ANEXO VI DO TR – QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TI:

| Indicador | Situação | Qualidade | Redução na Fatura |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR DE TEMPO DE RESPOSTA | 1 (meta) | Maior que 95% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 0% |
|  | 2 | Entre 90% e 95% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 2% |
|  | 3 | Entre 80% e 90% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 4% |
|  | 4 | Abaixo de 80% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo. | 6% |
| INDICADOR DE TEMPO DE SOLUÇÃO | 1 (meta) | Maior que 90% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 0% |
|  | 2 | Entre 85% e 90% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 2% |
|  | 3 | Entre 70% e 85% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 4% |
|  | 4 | Abaixo de 70% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo. | 6% |
| INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | 1 (meta) | Maior que 90% MUITO SATISFEITO | 0% |
|  | 2 | Entre 80% e 90% SATISFEITO | 2% |
|  | 3 | Entre 70% e 80% INSATISFEITO | 4% |
|  | 4 | Abaixo de 70% MUITO INSATISFEITO | 6% |

  - Descrição e cálculo dos indicadores

    - Indicador de Tempo de Solução: Diferença de tempo entre a abertura do chamado e sua resolução.

    - Indicador de Tempo de Resposta: Diferença de tempo entre a abertura do chamado e seu primeiro atendimento.

    - Indicador de Satisfação do Usuário com o Service Desk: Indicador baseado na resposta dado pelos usuários após o fechamento do chamado, podendo ser MUITO SATISFEITO, SATISFEITO, INSATISFEITO E MUITO INSATISFEITO.

  - Indicadores de Controle dos Requisitos Mínimos Obrigatórios:

    - Para assegurar um serviço de qualidade aos usuários do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá atender aos requisitos mínimos obrigatórios de serviço. Para isso foram definidos os indicadores iniciais para a execução do contrato, controle e acompanhamento de qualidade dos serviços recebidos;

    - Os primeiros 30 (TRINTA) dias após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização e de ajustes específicos;

    - O nível de qualidade dos serviços será monitorado pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, a partir dos indicadores “Tempo de Solução”, “Tempo de Resposta” e “Satisfação dos Usuários com o Service Desk”;

  - As metas de qualidade devem ser medidas do primeiro ao último dia de cada mês. A meta exigida será apurada no último dia de cada mês e serão consideradas as demandas encerradas durante o mês.

  - Os prazos serão contados sempre a partir do registro da abertura do incidente ou solicitação de serviço, feito no Sistema de Atendimento, até o seu encerramento.

  - O pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e aceitos definitivamente pelo CONTRATANTE será efetuado em parcelas mensais mediante a apresentação da nota fiscal acompanhada do relatório de indicadores de níveis de serviço emitido pelo CONTRATANTE, com os descontos nele previstos, cumulativos em cada indicador medido, conforme modelo constante do ANEXO VI DO TR – QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TI.

    - O valor mensal a ser pago estará associado ao alcance de metas estabelecidas na prestação dos serviços.

    - Sem prejuízos das reduções de valor mensal faturado em razão do não atingimento de metas, poderão ser aplicadas as demais sanções previstas neste Termo de Referência.

# DOS DEVERES DO CONTRATANTE

# Incumbe ao CONTRATANTE:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da proposta apresentada;

    - Exercer a gestão e fiscalização dos serviços prestados, por meio de servidores devidamente designados para tanto.

    - Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes, em especial as de segurança e transporte, as quais serão disponibilizadas aos interessados, mediante solicitação.

    - Verificar a qualificação dos profissionais indicados pela CONTRATADA quando do início da prestação dos serviços, podendo exigir a imediata substituição daqueles que não atenderem aos requisitos estabelecidos em Contrato.

    - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

    - Disponibilizar aos empregados da CONTRATADA locais para a troca de uniforme e para alimentação.

    - Disponibilizar instalações sanitárias aos empregados da CONTRATADA.

    - Comunicar oficialmente a CONTRATADA acerca da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no cumprimento do Contrato, bem como exigir sua pronta regularização;

    - Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato.

    - Alertar a CONTRATADA de que está sujeita às penalidades contratuais por ações de quaisquer de seus empregados considerados inadequados ou não qualificados para a execução dos serviços contratados.

    - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato.

    - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratação, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seus empregados ou prepostos.

    - Fiscalizar, a qualquer tempo, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS dos empregados da CONTRATADA alocados na prestação do serviço contratado.

    - Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis em sendo constatada a inobservância ou o descumprimento de obrigações contratuais e legais.

# DOS DEVERES DA CONTRATADA

  - Incumbe à CONTRATADA:

    - Cumprir integralmente as obrigações contratuais e legais relativas à contratação, com emprego de pessoal habilitado, observado o quantitativo e a qualificação mínima exigidas e bem assim a carga horária semanal contratada.

    - Manter um preposto para representá-la administrativamente, sendo admitido que seja indicado o profissional analista supervisor a indicação de vigilante alocado em uma das localidades.

    - Fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas nesta contratação.

    - Acatar a fiscalização dos serviços contratados, levada a efeito por pessoa(s) devidamente credenciada(s) para tal fim pelo CONTRATANTE e atender às solicitações imediatamente.

    - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados, bem como adotar as medidas necessárias ao atendimento de todas as demandas relacionadas ao objeto do contrato e à legislação vigente.

    - Apresentar faturas mensais dos serviços efetivamente executados discriminando as parcelas correspondentes à mão de obra.

# Comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteração do domicílio empresarial.

# Informar por escrito quaisquer alterações de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informação poderá ser feita por meio eletrônico (e-mail, SMS ou WhatsApp) encaminhado exclusivamente ao endereço de e-mail ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

    - Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE, os vínculos empregatícios mantidos com seus empregados, bem como o efetivo pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS correspondentes.

    - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito e de imediato, qualquer anormalidade referente à execução dos serviços.

    - Atender prontamente as observações e exigências do CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos necessários.

    - Cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados.

    - Efetuar a reposição ou substituição dos profissionais nos postos, dando o necessário conhecimento à Fiscalização do CONTRATANTE.

    - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados à prestação dos serviços, para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.

    - Fornecer gratuitamente ao empregado uniforme e crachá de identificação, com nome/logotipo da empresa CONTRATADA, fotografia e nome do profissional, e diligenciar para que o empregado se apresente ao trabalho devidamente uniformizado e identificado.

    - Instruir os seus empregados sobre a necessidade de observar e cumprir as normas internas e de segurança do CONTRATANTE.

    - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

    - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas neste Termo de Referência, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas neste Termo de Referência.

    - Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas da Secretaria do Trabalho.

    - Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras da Secretaria do Trabalho, com seus eventuais custos previstos na elaboração da planilha de custo e formação de preços, item “Custos Indiretos / Despesas Operacionais e Administrativas”.

    - Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras da Secretaria do Trabalho, com seus eventuais custos previstos na elaboração da planilha de custo e formação de preços, item “Custos Indiretos / Despesas Operacionais e Administrativas”.

    - Promover a capacitação em saúde e segurança no trabalho, dos empregados alocados à execução do serviço contratado, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, de acordo com a Resolução CSJT nº 98, de 20 de abril de 2012.

    - Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do CONTRATANTE.

    - Observar os prazos legais e regulamentares na entrega aos seus empregados dos vales-transporte e vales-refeição.

    - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimentos fundiários e previdenciários sempre que solicitado pela fiscalização.

    - Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e, quando solicitado, aos documentos dos empregados alocados à execução do serviço contratado.

    - Orientar seus empregados a não abordar autoridades e servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da Comissão de Fiscalização.

    - Proibir a utilização dos telefones do CONTRATANTE sob sua responsabilidade, para ligações locais e interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço.

    - Proibir que seus empregados executem quaisquer outras atividades estranhas aos serviços contratados, durante o horário em que estiverem prestando os serviços.

    - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação ou pelo Poder Público.

    - Responder integralmente por todos os créditos devidos aos seus empregados decorrentes do vínculo do emprego, seja qual for a natureza, tais como: encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, seguro de acidentes ou obrigações decorrentes da legislação específica de acidentes de trabalho, impostos, encargos oriundos de demandas trabalhista, civil ou penal e quaisquer outras que forem devidas referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm qualquer vínculo empregatício com o TRT da 24ª Região.

    - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TRT ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou do seu preposto ou empregado, ou infrações à legislação penal em vigor, respondendo por todos e quaisquer danos resultantes de atos ou omissões que vierem a causar a outrem, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

    - Solicitar reuniões com o CONTRATANTE visando o aperfeiçoamento das ações ou proposição de novas soluções relacionadas à prestação de serviços.

    - Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, assim como o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as contribuições previdenciárias foram recolhidas.

    - Orientar seus empregados, quanto às suas obrigações e atribuições, descritas neste Termo de Referência.

    - O atraso no pagamento de fatura por parte do CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a CONTRATATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

    - O não pagamento dos salários, além de 5 (cinco) dias do estabelecido, será considerado falta grave, caracterizando falha na execução contratual, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada, e à declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520/2002.

# Considerar-se-á válida e eficaz a correspondência enviada ao último endereço da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolução de correspondência, a fluência do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente.

# DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA

# É expressamente vedado à CONTRATADA:

    - Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.

    - Realizar publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

# DA SUBCONTRATAÇÃO

# É vedada a subcontratação da totalidade ou de partes do objeto desta contratação.

# DO PREPOSTO

# Até a data de assinatura do contrato a CONTRATADA deverá indicar um preposto, mediante declaração que deverá contar o nome completo, documentos de identificação (RG e CPF), telefone e e-mail de contato, para representá-la administrativamente perante o CONTRATANTE.

# O preposto deverá apresentar-se ao servidor designado pelo CONTRATANTE para exercer o acompanhamento e a fiscalização, previamente à data indicada para a assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

# O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas aos serviços executados e às faturas decorrentes, assim como para avaliar a qualidade dos serviços dos profissionais da CONTRATADA postos à disposição do CONTRATANTE.

# A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho.

# Incumbe ao preposto atender as demandas da gestão e/ou fiscalização do contrato, inclusive para apresentar documentos solicitados pelo CONTRATANTE.

# O preposto deverá comparecer à sede do CONTRATANTE, sempre que solicitado com pelo menos 1 (um) dia de antecedência, em dia e horário definidos pela fiscalização, para realização de reunião com o Fiscal do Contrato, que solicitará às providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, cabendo ao preposto a adoção de todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/1993.

# A comunicação oficial entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será feita por escrito, preferencialmente por e-mail.

# O preposto deverá responder às solicitações do CONTRATANTE por e-mail no prazo máximo de 30 (trinta) minutos durante o horário comercial, ou até as 8h30 do próximo dia útil, no caso de comunicação fora do horário comercial.

# A fim de evitar falha na comunicação, a CONTRATADA deverá fornecer pelo menos 2 (dois) endereços de e-mail, ambos de provedores diferentes, sendo pelo menos um dos endereços de um serviço de e-mail de grande porte, notoriamente conhecido por manter o sistema sempre funcionando como, por exemplo, Microsoft Hotmail / Outlook, Google Gmail e Yahoo Mail.

# É responsabilidade da CONTRATADA se certificar de que os endereços eletrônicos estejam funcionando corretamente. Não será aceita alegação de que os sistemas de comunicação por correio eletrônico falharam, exceto se noticiado pelos meios de divulgação.

# A CONTRATADA poderá indicar o ocupante do cargo de analista supervisor como preposto, porém sem custos adicionais para o CONTRATANTE.

# DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato da seguinte forma:

    - Ao final de cada período mensal, o Fiscal deverá apurar o resultado da execução do objeto para verificação de sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência, bem como verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.

    - O Fiscal receberá mensalmente do setor competente o relatório com as apurações da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, que será analisado e encaminhado mensalmente ao Gestor do contrato para recebimento definitivo, conforme modelo do ANEXO VI DO TR – QUALIDADE DE SERVIÇOS DE TI.

    - O Fiscal elaborará relatório com registro de ocorrências na execução do contrato, constando, tipos, detalhamentos e cálculo das penalidades, conforme o grau de cada uma delas, o qual será encaminhado mensalmente ao Gestor do contrato para recebimento definitivo, conforme modelo do ANEXO VII DO TR – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E PENALIDADES.

    - O Fiscal do contrato analisará toda documentação apresentada pela CONTRATADA e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções, ou, se não houver irregularidades, comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal.

    - O Fiscal do contrato encaminhará documento conforme modelo do ANEXO VIII DO TR - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com a Nota Fiscal dos serviços ao Gestor do contrato para prosseguimento do recebimento.

  - O recebimento definitivo será realizado pelo Gestor do contrato, com a validação dos documentos apresentados pelo Fiscal do contrato, seguido da liquidação da nota fiscal referente aos serviços prestados no período apurado.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas inerentes à presente contratação correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no PTRES: 168295, FONTE: 0100000000, ITEM DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 151252020000038 - Central de atendimento a usuários de TI (Service Desk), ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40.

# DO VALOR ESTIMADO

  - O valor mensal máximo da presente contratação é de R$ 29.318,36 (vinte e nove mil, trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), totalizando o valor total global (estimado) de R$ 879.550,80 (oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos), conforme quadro demonstrativo abaixo:

| Serviços especializados e contínuos de Tecnologia da Informação para composição de Central de Serviços no modelo ITIL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posto de Serviço/Cargo | Quant. de Postos | Local do Posto de Trabalho | Valor Mensal por Posto | Valor Total Mensal do Serviço |
| Analista Supervisor | 1 | Sede do TRT24 | R$ 6.326,11 | R$ 6.326,11 |
| Técnico de Informática | 3 | Sede do TRT24 | R$ 4.598,45 | R$ 13.795,35 |
| Técnico de Informática | 2 | Fórum Trabalhista de Campo Grande, MS | R$ 4.598,45 | R$ 9.196,90 |
| Valor Total Mensal Estimado do Contrato |  |  |  | R$ 29.318,36 |
| Valor Total Mensal Estimado dos Insumos (Uniformes), já incluído no preço mensal |  |  |  | R$ 120,16 |
| Valor Total Global do Contrato (30 meses) |  |  |  | R$ 879.550,80 |

  - Os salários e benefícios relativos aos postos de serviço deverão estar em conformidade com os valores praticados no mercado, com os instrumentos de negociação coletiva vigentes.

  - Os valores mínimos para os salários deverão ser os constantes do quadro demonstrativo abaixo, elaborado com média de preços de mercado e considerando as especificidades de cada cargo a ser desempenho para o CONTRATANTE, que por vezes extrapolam as definidas para os cargos contemplados na Convenção Coletiva de Trabalho vigente para a categoria.

| - Valores mínimos a serem pagos por cargo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posto de Serviço/Cargo | Quant. de Postos | Local do Posto de Trabalho | Valor Mensal Mínimo por Posto |
| Analista Supervisor | 1 | Sede do TRT24 | R$ 2.907,72 |
| Técnico de Informática | 3 | Sede do TRT24 | R$ 1.968,86 |
| Técnico de Informática | 2 | Fórum Trabalhista de Campo Grande, MS | R$ 1.968,86 |

  - O orçamento para os insumos necessários à realização dos serviços é resultado de planilha de levantamento de preços de mercado dos produtos.

# DO PAGAMENTO

  - A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, notas fiscais/faturas dos serviços, emitidas e entregues no CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento.

    - As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA após o recebimento do relatório de indicadores de níveis de serviço emitido pelo TRT, relativo ao mês sob cobrança, que deverá ser transmitido pela fiscalização do contrato até o 5º dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, com os eventuais descontos previstos.

  - O pagamento mensal pelo CONTRATANTE ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pela CONTRATADA, relativas ao empregado que tenha participado da execução dos serviços contratados, relativas às ocorrências do mês de cada fato.

  - Para a verificação das obrigações a que se refere o item anterior  a CONTRATADA deverá apresentar documentos que comprovem:

    - Pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

    - Concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

    - Concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

    - Depósitos do FGTS; e

    - Pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias do empregado dispensado até a data da extinção do contrato.

  - Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, de que trata o item anterior, o CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada.

    - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, o Gestor do contrato oficiarà a Receita Federal do Brasil (RFB).

    - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, o Gestor do contrato oficiará ao Ministério do Trabalho.

  - Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicação de que trata o item anterior, o CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente ao empregado da CONTRATADA que tenha participado da execução dos serviços contratados.

  - O pagamento direto ao empregado, caso ocorra, não configura vínculo empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o CONTRATANTE e o empregado da CONTRATADA.

  - Os pagamentos serão efetuados por meio do documento OB – Ordem Bancária, do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, enviado ao Banco do Brasil, instituição bancária responsável pela operacionalização do pagamento de valores dos órgãos federais, para crédito na conta indicada pela CONTRATADA, a qual deverá, obrigatoriamente, ser de sua titularidade, no prazo de até 10 (dez) dias após a liquidação das notas fiscais/faturas, referentes à prestação dos serviços.

  - O Gestor deverá providenciar a liquidação da nota fiscal/fatura e encaminhar ao Setor responsável em tempo hábil para que o pagamento seja efetuado no prazo estabelecido no item anterior.

  - Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação das despesas, o prazo passará a fluir somente depois de sanada a irregularidade, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Contratante, inclusive moratório.

  - O CONTRATANTE contabilizará, mensalmente, os materiais e insumos fornecidos pela CONTRATADA e efetivamente utilizados. As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA após o recebimento da medição dos materiais de consumo e insumos, relativo ao mês sob cobrança.

  - Quando cabível, sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Públicos (PIS/PASEP), conforme disposição legal. Os impostos a serem retidos deverão ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

  - Caso a empresa contratada seja optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), para não sofrer a retenção na fonte dos valores mencionados no subitem anterior, deverá apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, a declaração de opção pelo Simples, conforme disposição legal.

  - Também será objeto de retenção, na fonte, a contribuição previdenciária na forma da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

    - Quando cabível também será retido na fonte o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal sobre o tema.

  - No caso de atraso de pagamento das verbas trabalhistas, com mora superior a 10 (dez) dias consecutivos pela CONTRATADA, fica autorizado o CONTRATANTE a utilizar os valores da fatura mensal para efetuar o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, sem prejuízo do abatimento e/ou retenção dos créditos devidos à CONTRATADA e bem assim das responsabilidades contratuais e legais destas, decorrentes de sua inadimplência, sem que de qualquer forma fique caracterizada contratação direta de mão de obra pelo CONTRATANTE.

  - Serão retidos da CONTRATADA, quando da rescisão contratual, a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, até a comprovação do pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, conforme previsto na alínea “c” do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017, observada a legislação que rege a matéria.

  - O CONTRANTE não se vincula às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. De igual modo é vedado ao CONTRATANTE vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

# DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

  - No caso de eventual atraso de pagamento, ocasionado por negligência por parte do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato não seja decorrente de força maior, o valor devido será acrescido de atualização financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido para pagamento até a data de efetiva quitação, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100) 365

EM = I x N x VP

Onde:

I	=	Índice de atualização financeira;

TX	=	Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM	=	Encargos moratórios;

N	=	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP	=	Valor da parcela em atraso.

# DO REAJUSTE DOS PREÇOS

  - Poderá haver reajustamento anual dos preços para as parcelas do contrato não abrangidas na repactuação, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que venha a ser adotado pelo Governo Federal, estando a sua aplicação regida pela legislação em vigor, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentação da proposta.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro reajuste efetuado, o interregno de 12 (doze) meses será contado da data de início dos efeitos financeiros do reajuste anterior.

  - A CONTRATADA poderá, por ocasião de sua manifestação pela prorrogação do contrato e sob pena de preclusão, também manifestar-se pelo reajuste dos preços das parcelas não abrangidas pela repactuação.

  - A incidência dos efeitos financeiros do reajuste está limitada ao período retroativo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data de apresentação da solicitação pela CONTRATADA, observado os limites temporais a que se referem os itens 27.1 e 27.2.

# DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

  - Será permitida a repactuação do valor contratual, mediante a solicitação da CONTRATADA, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado a partir:

    - Da data limite para a apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço e dos salários dos profissionais não previstos em convenção coletiva; ou

    - Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

  - A repactuação de preços da mão de obra será efetuada com base nos acordos ou convenções coletivas de trabalho adotados para elaboração da proposta do licitante, sentença normativa ou lei.

  - Inexistindo convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a repactuação dos preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo ser observados os mesmos critérios fixados quando da elaboração da estimativa de preços.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

  - A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no subitem 28.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

  - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços referida no edital da licitação.

  - Quando da solicitação da repactuação para fazer jus à variação de custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do aumento dos custos, considerando-se:

    - Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração Pública;

    - Indicadores setoriais, valores oficiais de referência, tarifas públicas, tabelas de fabricantes ou outros equivalentes;

    - A nova planilha com a variação dos custos apresentada

    - As particularidades do contrato em vigência;

    - A disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

  - O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

  - Os componentes de custos apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços, por ocasião da licitação, serão referências para a análise da repactuação. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

  - O prazo limite para o exercício do direito de repactuação deve ser exercido até a data da prorrogação contratual subsequente. Caso a CONTRATADA não exerça de forma tempestiva o direito à repactuação no prazo estabelecido e, por via de consequência, seja firmado aditamento de prorrogação contratual sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa, conforme entendimento constante do Acórdão TCU 1827/2008 – Plenário, D.O.U. de 29.8.2008 e art. 57, § 7º, da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

    - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

    - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

    - Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

  - O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

  - A CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/1993.

# DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - Poderá ser admitida a alteração do preço contratado, para fins de restabelecimento da relação pactuada inicialmente entre as partes, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

  - As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da licitação.

  - A demonstração analítica será apresentada em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços referida no ANEXO X do TR.

# DA CONTA VINCULADA

  - Serão retidos da CONTRATADA, na ocasião do pagamento, e depositados em
conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, aberta no nome
da CONTRATADA e por contrato, unicamente para essa finalidade e com
movimentação somente por ordem do CONTRATANTE, os custos relativos às
provisões de pagamento mensal dos encargos trabalhistas relativos a
férias, abono constitucional de férias, gratificação natalina e multa do
FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos
previdenciários e FGTS (INSS, SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FGTS/RAT + FAP/SEBRAE, etc.) sobre férias, abono constitucional
de férias e gratificação natalina, conforme disposto nos arts. 1º, 4º e
9º da Resolução CNJ nº 169, de 31.1.2013, com redação dada pelas
Resoluções CNJ nº 183, de 24.10.2013 e nº 248, de 24.5.2018.

  - A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 3 (três) dias após assinatura do contrato, os documentos do responsável da empresa, necessários a abertura da conta depósito.

  - Após a assinatura do contrato o CONTRATANTE, mediante ofício, solicitará ao banco conveniado a abertura de conta depósito vinculada - bloqueada para movimentação -, em nome da CONTRATADA que, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação pelo CONTRATANTE, deverá assinar perante o banco conveniado os documentos de abertura da conta e de termo específico da instituição financeira oficial que permita ao CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do CONTRATANTE.

  - O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes rubricas:

    - Das férias;

    - Abono de férias (1/3 constitucional);

    - Gratificação natalina (13º salário);

    - Multa do FGTS por dispensa sem justa causa;

    - Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, abono de férias e 13º salário.

  - Os valores provisionados na forma deste item somente serão liberados para o ressarcimento das verbas de que trata e nas seguintes condições:

    - Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

    - Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição Federal, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

    - Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º salário proporcional, férias proporcionais e a indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e

    - Ao final da vigência do contrato, para o ressarcimento do pagamento das verbas rescisórias.

  - A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE o ressarcimento de valores referentes às despesas com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias que estejam contempladas no provisionamento previsto neste instrumento desde que comprovado tratar-se do empregado alocado pela CONTRATADA para a prestação dos serviços contratados;

  - A CONTRATADA poderá solicitar autorização do CONTRATANTE para movimentar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação -, diretamente para a conta corrente dos empregados alocados na execução do contrato, desde que para o pagamento de verbas trabalhistas que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no subitem 30.4.

  - Para resgatar os valores despendidos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – a CONTRATADA, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar à unidade competente do CONTRATANTE os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada empregado as rubricas indicadas no subitem 30.4.

  - O CONTRATANTE, por meio do setor competente, expedirá, após a confirmação do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização de resgate, encaminhando a referida autorização ao banco público no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela CONTRATADA.

  - Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, se referirem a rescisão do contrato de trabalho entre a CONTRATADA e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de 1 (um) ano de serviço, o CONTRATANTE deverá requerer, por meio da CONTRATADA, a assistência do sindicato da categoria a que pertencer o empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos, observando-se os procedimentos enunciados na Resolução CNJ nº 169, de 31.1.2013, com apresentação da prova de quitação com homologação sindical ou do Ministério do Trabalho.

  - No caso de o sindicato exigir o pagamento antes da assistência, e a empresa contratada adotar o procedimento indicado no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores liberados para a conta corrente do empregado, a documentação visada pelo sindicato e o comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários.

  - Na hipótese de cessação do contrato administrativo, e relativamente aos empregados que efetivamente atuaram na execução do contrato, a liberação do saldo existente na conta-depósito está condicionada à comprovação de que os empregados que comprovadamente atuaram na execução do ajuste e foram dispensados do quadro de pessoal da empresa receberam o pagamento das verbas trabalhistas devidas.

  - Se depois de realizados os pagamentos das verbas trabalhistas dos empregados dispensados e que comprovadamente prestaram serviço ao CONTRATANTE, ainda houver saldo na conta-depósito, o valor deverá ser utilizado para pagamento dos empregados que permaneceram no quadro de pessoal da CONTRATADA à medida que ocorrerem os fatos geradores das verbas trabalhistas contingenciadas, observada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por força contratual.

  - O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito
Vinculada - bloqueada para movimentação -, será liberado à empresa no
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos
ao serviço contratado.

  - Caso o banco conveniado cobre pela abertura, pela manutenção e movimentação da conta depósito vinculada, estas despesas (tarifas bancárias vigentes) deverão ser suportadas na taxa de administração constante da proposta comercial da CONTRATADA, devendo ser retido de seu pagamento mensal e depositado na referida conta para que o banco promova o débito automático dessas despesas. Para fins de cálculo estimativo, considerar:

    - 1 (uma) tarifa por ocasião da abertura;

    - 12 (doze) tarifas referentes aos depósitos mensais;

    - 2 (duas) tarifas por ocasião do pagamento das parcelas do 13ª salário;

    - “n” tarifas por ocasião de pagamento do adicional de férias, sendo “n” o número de funcionários; e

    - “m” tarifas por ocasião de rescisão contratual, sendo “m” equivalente a 1/3 do número de funcionários, com 1 (uma) tarifa, no mínimo.

  - O saldo da conta depósito vinculada será remunerado diariamente pelo índice da poupança.

# DA GARANTIA DE CONTRATO

  - Para segurança da Administração Pública quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados, podendo essa optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

    - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

    - Seguro garantia;

    - Fiança bancária.

  - A garantia destina-se a assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

    - Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

    - Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;

    - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

  - A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta específica, com correção monetária, na Caixa Econômica Federal e em favor do CONTRATANTE.

  - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

  - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

  - A garantia deverá ter validade durante todo o período de execução do contrato além de, pelo menos, mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, conforme o disposto no subitem 3.1 do Anexo XII-F da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a renovação da garantia prestada, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações contratuais com o CONTRATANTE.

  - O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas contratuais.

  - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

  - Será considerada extinta a garantia:

    - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para levantamento de importância depositada em dinheiro, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - No prazo de 3 (três) meses após o término da vigência, caso o CONTRANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

  - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

  - A CONTRATADA autoriza, no momento da assinatura do contrato, o CONTRATANTE a utilizar a garantia para o pagamento de todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação, quando o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, pela CONTRATADA, conforme estabelecido na Instrução Normativa SEGES nº 5/2017.

  - Para as multas pecuniárias estabelecidas no item 36, a garantia contratual somente será utilizada nos casos em que não seja possível proceder à retenção de valor de pagamentos devidos à CONTRATADA.

# DAS HIPÓTESES DE RETENÇÃO DA GARANTIA E DE CRÉDITOS DA CONTRATADA

  - Quando da rescisão do contrato, o fiscal administrativo deve verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que o empregado será realocado em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE deverá reter:

    - A garantia contratual, conforme art. 56 da Lei nº 8.666/1993, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela contratada, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pelo CONTRATANTE, nos termos da legislação que rege a matéria; e

    - Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

  - Na hipótese prevista no subitem 32.2.2, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação a que se refere os itens 25.4 e 25.5, o CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

  - O CONTRATANTE poderá ainda:

    - Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria; e

    - Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados ao CONTRATANTE, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei nº 8.666/1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

# Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

# DA FISCALIZAÇÃO

  - Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE designará, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestão e a fiscalização da contratação, bem como, se necessário, servidor(es) para auxílio na fiscalização.

  - As atribuições do fiscal estão descritas na Seção V do Manual de Fiscalização do CONTRATANTE, regulamentado pela Portaria TRT/GP nº 226/2018 e disponível no portal do CONTRATANTE (http://trt24.jus.br/web/guest/manual-de-fiscalizacao).

  - Tanto o gestor quanto o fiscal atuarão em conjunto no acompanhamento e fiscalização da contratação, incumbindo especificamente ao fiscal o acompanhamento dos serviços prestados e ao gestor a liquidação das notas fiscais/faturas.

  - Em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, os auxiliares do fiscal do contrato ficarão responsáveis pela emissão de declaração atestando as ocorrências e pelo imediato encaminhamento ao fiscal para as providências cabíveis.

  - A existência de fiscalização por parte do CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades na execução dos serviços assumidos, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE se reserva ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por intermédio de fiscais do contrato. Essa atuação da Fiscalização não compreende, em nenhuma hipótese, funções do preposto da CONTRATADA.

  - O fiscal do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária devendo comunicar o fato de imediato ao gestor do contrato.

  - À fiscalização caberá, ainda, verificar periodicamente o cumprimento pela CONTRATADA das normas de segurança e medicina do trabalho.

  - A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução da contratação.

# DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

  - A CONTRATADA deverá apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 30º (trigésimo) dia do início da execução do contrato, cópias autenticadas em cartório, ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber, dos seguintes documentos:

    - Relação dos empregados contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, remuneração, benefícios adicionais e seu quantitativo, endereço residencial, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

    - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

    - Exames médicos admissionais dos empregados que prestarão os serviços;

    - Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

    - Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo elaborado e assinado por profissional habilitado e registrado;

    - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo elaborado e assinado por profissional habilitado e registrado;

    - Convenção ou acordo coletivo de trabalho aplicável, utilizado pela CONTRATADA para elaborar a sua proposta e acordo escrito, se houver, de realização e compensação de horas extras;

    - Comprovante de atendimento aos requisitos profissionais do posto de trabalho de todos os empregados alocados na execução do contrato, se aplicável.

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços:

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

    - Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;

    - Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;

    - Certidão de regularidade do FGTS – CRF;

    - Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

  - Para fins de acompanhamento mensal do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e sociais, a CONTRATADA deve apresentar ao responsável pela fiscalização do contrato, em até 30 (trinta) dias subsequentes à prestação de serviços, cópias autenticadas em cartório, ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber, dos seguintes documentos dos empregados que prestam os serviços nas unidades do CONTRATANTE, relativo a qualquer mês da prestação de serviços:

    - Comprovante de pagamento de salários mediante apresentação de folha de pagamento específica ou contracheques assinados pelos empregados, em que conste como tomador o CONTRATANTE, acompanhada de cópias dos recibos de depósitos bancários;

    - Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho;

    - Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado a critério do CONTRATANTE, assim como GFIP específica, em que conste como tomador o CONTRATANTE;

    - Cartões de ponto assinados, de quaisquer empregados;

    - Recibo de concessão do aviso de férias (antes do respectivo gozo) acompanhado da apresentação dos documentos do empregado substituto;

    - Comprovante do pagamento do abono de férias;

    - Comprovante do pagamento do 13º salário (1ª e 2ª parcelas);

    - Regulamento interno do CONTRATANTE, se houver, bem como do acordo ou da convenção coletiva de trabalho, ou ainda, do acórdão normativo proferido pela Justiça do Trabalho, se for o caso, relativos à categoria profissional a que pertence o trabalhador, sempre que houver alteração;

    - Comprovante da realização de capacitação em saúde e segurança no trabalho ou de quaisquer cursos, treinamentos ou reciclagens que forem exigidos por lei, por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por contrato;

    - Exames médicos periódicos, de retorno ao trabalho e de mudança de função, dos empregados da CONTRATADA que prestam os serviços, de acordo com o previsto no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);

    - Declaração de cumprimento das obrigações contratuais.

  - A documentação relativa ao último mês da prestação dos serviços, quando da extinção ou rescisão do contrato, deverá estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório, ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber, dos seguintes documentos:

    - Os documentos descritos no subitem 35.3, relativos ao último mês da prestação dos serviços;

    - Notificação de aviso prévio aos empregados dispensados;

    - Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados dispensados, devidamente homologados, quando exigível, pelo sindicato da categoria;

    - Comprovantes de pagamento das verbas rescisórias;

    - Exames médicos demissionais dos empregados dispensados;

    - CTPS dos empregados dispensados;

    - Guias de recolhimento rescisório das contribuições previdenciárias e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

    - Extrato dos depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

  - Na ocorrência de dúvida ou inconsistência em relação à documentação apresentada a CONTRATADA terá o prazo de 7 (sete) dias consecutivos, contados a partir do recebimento de notificação pelo CONTRATANTE, para apresentar os devidos esclarecimentos ou documentos faltantes.

  - Quando do recebimento da documentação, o responsável pela fiscalização do contrato deverá registrar a data de recebimento e assinar.

  - Sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, deverão ser apresentados, em relação a estes, os documentos elencados no subitem 35.1.

  - O descumprimento das obrigações trabalhistas, inclusive quanto ao não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, assim como a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais, e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

  - O CONTRATANTE poderá conceder prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob risco de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação e desde que comprovada a inexistência de prática reiterada.

# DAS PENALIDADES

  - A empresa vencedora deverá encaminhar o recibo da nota de empenho, devidamente assinado e preenchido, no prazo de 2 (dois) dias úteis após ser transmitida pelo TRT. Em caso de descumprimento, reserva-se à Administração o direito de optar pela adjudicação às demais proponentes, obedecendo-se à ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos subitens 36.2.3 e 36.2.4.

  - A inexecução total ou parcial do objeto desta contratação poderá acarretar, garantida a prévia defesa, a imposição das seguintes sanções:

    - Advertência, nos casos em que não caiba aplicação de penalidade pecuniária;

    - Multa de até 15% (quinze por cento) do valor mensal do contato (independentemente do valor da fatura), em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, para cada infração, conforme graus e condutas dispostas nas tabelas 1 e 2 abaixo;

    - Multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecução total do contrato;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 49 do Decreto nº 10.024/2019.

  - Para o cálculo do percentual da multa prevista no subitem 36.2.2 deve ser observada a gradação prevista nas tabelas 1 e 2 a seguir:

| TABELA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | INCIDÊNCIA |
| 1 | Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. | 1 | Por empregado e por dia |
| 2 | Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços. | 2 | Por empregado e por dia |
| 3 | Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. | 3 | Por ocorrência |
| 4 | Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material. | 4 | Por ocorrência |
| 5 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. | 6 | Por dia e por posto |
| 6 | Recusar-se, sem motivo justificado, a executar serviço determinado pela fiscalização. | 5 | Por ocorrência |
| 7 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. | 6 | Por ocorrência |
| 8 | Retirar das dependências do CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável. | 6 | Por item e por ocorrência |
| 9 | Retirar empregados ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE. | 5 | Por empregado e por ocorrência |
| 10 | Permitir ou provocar quebra de sigilo dos dados e informações do CONTRATANTE, por meio físico ou eletrônico; | 6 | Por item e por ocorrência |
| PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: |  |  |  |
| 11 | Efetuar o pagamento de seguro, encargo fiscal e social, recolher o FGTS e demais contribuições sociais e previdenciárias, bem como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato | 4 | Por dia |
| 12 | Efetuar o pagamento dos salários nas datas avençadas; | 5 | Por dia |
| 13 | Entregar vales-transporte e/ou vales-refeição nas datas avençadas; | 4 | Por dia |
| 14 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; | 3 | Por item e por ocorrência |
| 15 | Indicar nome do empregado substituto e da respectiva documentação pertinente; | 3 | Por empregado e por dia |
| 16 | Comprovar o pagamento da multa relativa ao atraso no pagamento de salários mensais do empregado; | 2 | Por empregado |
| 17 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador; | 2 | Por ocorrência |
| 18 | Efetuar a reposição de empregado faltoso; | 2 | Por empregado e por dia |
| 19 | Entregar os documentos mensais, até o 30º dia subsequente ao mês da prestação do serviço; | 2 | Por ocorrência e por dia |
| 20 | Substituir empregado em caso dele descumprir as regras legais ou verificado que sua permanência, atuação ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse dos serviços; | 2 | Por empregado e por dia |
| 21 | Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; | 1 | Por ocorrência |
| 22 | Entregar os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação mensal do empregado | 2 | Por ocorrência e por dia |
| 23 | Registrar, controlar e informar à Contratada a ausência e a impontualidade de seu empregado | 1 | Por empregado e por dia |
| 24 | Zelar pelos equipamentos, materiais e instalações do CONTRATANTE. | 3 | Por item e por dia |
| 25 | Fornecer crachá ao empregado | 2 | Por empregado e por dia |
| 26 | Entregar crachá ao final do contrato ou no desligamento de empregado | 2 | Por empregado e por dia |
| 27 | Entregar o uniforme aos funcionários a cada 6 (seis) meses; | 4 | Por mês e por empregado |
| 28 | Instalar, no prazo estabelecido neste Termo de Referência, escritório no município de Campo Grande – MS. | 3 | Por dia |
| 29 | Descumprir quaisquer prazos não inclusos nesta tabela; | 1 | Por dia ou por hora |

| TABELA 2 |  |
| --- | --- |
| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| 1 | 0,2 % do valor mensal do CONTRATO |
| 2 | 0,4 % do valor mensal do CONTRATO |
| 3 | 0,8 % do valor mensal do CONTRATO |
| 4 | 1,0 % do valor mensal do CONTRATO |
| 5 | 1,5 % do valor mensal do CONTRATO |
| 6 | 3,0 % do valor mensal do CONTRATO |

  - O somatório de todas as multas aplicadas conforme subitem 36.2.2 não poderá ultrapassar o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato.

  - A aplicação do percentual máximo previsto no subitem anterior por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses intercalados, ensejam a abertura de procedimento administrativo com vistas à rescisão unilateral do contrato e aplicação das penalidades cabíveis hipóteses em que imposição de penalidades à CONTRATADA não a exime de manter os serviços até o início da execução do novo contrato. A contratada deverá manter os serviços até o início da execução do novo contrato.

  - As multas por inexecução parcial ou total do objeto poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções.

  - O valor resultante da aplicação de multas, que serão independentes e cumulativas, será retido do pagamento e concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2º e 109, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

  - Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso, e mantida a aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o recolhimento, por parte da CONTRATADA, à conta do Tesouro Nacional.

  - A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará a anotação das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica do CONTRATANTE (opção “Transparência”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme o art. 43, do Decreto nº 8.420/15.

  - A proponente é responsável pela fidelidade e pela legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

  - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a rescisão contratual sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

# DAS DEFESAS E DOS RECURSOS

  - As defesas e os recursos contra punições impostas à CONTRATADA serão regidos pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei nº 8.666/1993, e poderão ser enviados por e-mail, exclusivamente ao endereço mencionado no ofício de notificação, sem prejuízo da apresentação dos originais no prazo legal estabelecido.

  - A apresentação de defesa prévia e recurso administrativo com a utilização de e-mail não exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do término do prazo legal.

  - O não envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos daqueles apresentados por email, acarreta o não conhecimento da manifestação administrativa apresentada por correio eletrônico.

# DOS AUMENTOS E DAS REDUÇÕES

  - Fica assegurada à autoridade competente do CONTRATANTE aumentar ou reduzir a quantidade prefixada, observados os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

# DAS DISPOSIÇOES FINAIS

  - A participação nesta Contratação implica, por parte dos proponentes, no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, em como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

  - As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

  - O TRT da 24ª Região fica expressamente autorizado a reter, cautelarmente, ao final do contrato, os valores das faturas para o pagamento de contribuições sociais, FGTS e demais verbas trabalhistas, extrajudicialmente e/ou por meio do Judiciário Trabalhista.

  - A execução completa do contrato somente acontecerá quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada.

- Campo Grande - MS, 24 de setembro de 2020.

Marco Antonio Ribeiro Molento

Integrante demandante

Gleison Amaral dos Santos

Integrante técnico

Paulo Sergio Petri

Integrante administrativo

Geslaine Perez Maquerte

Coordenadora de TIC

Aprovado por:

- GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

- Secretário Administrativo

- ANEXO I do TR

- Características e atribuições dos Técnicos de Informática

| CBO | Descritivo da ocupação |
| --- | --- |
| 3172-10 3132-20 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Técnico em manutenção de equipamentos de informática |
| Tipo de Atendimento: Remoto e Presencial |  |
| Local de Atuação: Sede do TRT24 e Fórum Trabalhista de Campo Grande Demais localidades sob jurisdição do TRT24 (Apenas atendimento remoto) |  |
| Atribuições: - Recepção, registro, relacionamento, priorização, solução (quando cabível) e acompanhamento dos chamados de serviços; - Identificação e adequado detalhamento da demanda de serviço do usuário; - Monitoramento e acompanhamento da situação de todos os chamados registrados; - Escalonamento e encaminhamento aos demais grupos solucionadores, sejam de primeiro ou segundo níveis, quando cabível; - Provimento de informações e recomendações para a melhoria do serviço; - Manutenção dos usuários informados sobre a situação e andamento das suas requisições; - Solução dos chamados, utilizando os procedimentos operacionais padrão, através de atendimento telefônico, acesso remoto ao equipamento, ou com acesso presencial ao local, se cabível e necessário. - Documentação de todas as ações e procedimentos adotados ou experimentados; - Adoção de providências quanto a chamados não solucionados em primeiro nível e/ou de atribuição do segundo nível; - Auxílio e orientação aos usuários de sistemas de informação quanto à utilização e procedimentos cadastrais e funcionais; - Auxílio aos usuários para manuseio / utilização / operação de equipamentos de informática / microinformática; - Orientação, instalação, desinstalação, coleta de informações, inventário, e configuração de softwares listados no Catálogo de Serviços; - Logística, coleta de informações, inventário, Instalação, manutenção básica, desinstalação, substituição, substituição de suprimentos e configuração de impressoras do Contratante e/ou de uso da Contratante; - Coleta de Informações, localização, identificação, testes de conectividade básicos e ativação / desativação de pontos de rede de dados, primando sempre pela devida organização dos Racks; - Coleta de Informações, localização, identificação, testes de conectividade básicos de portas de comunicação de switches de rede; - Diagnóstico, análise e resolução de problemas de conectividade de redes de computadores nos equipamentos de Microinformática; - Logística, Inventário, coleta de informações, instalação, configuração, orientação, resolução de problemas/erros, preparo, manuseio, substituição, recolhimento, desinstalação, testes, diagnóstico, limpeza e desinstalação de computadores, componentes, periféricos, acessórios, estabilizadores e nobreaks, e demais materiais de TI e de Microinformática gerenciados pela CTIC e/ou de uso do TRT24; - Realização de backup de dados de trabalho de usuários e/ou perfis de configurações de conta; - Instalação, configuração, desinstalação, restauração, diagnóstico, resolução de problemas/erros de sistemas operacionais Microsoft Windows 7 e 10 e de softwares e sistemas de uso do TRT24; - Suporte e atendimento preventivo aos equipamentos, periféricos, assessórios e demais materiais de TI, bem como às salas de audiência, laboratórios de treinamento, plenários, eventos e solenidades do TRT24, no município de Campo Grande; - Prestar atendimento e auxílio técnico / operacional aos chamados escalados e/ou encaminhados das Varas do Trabalho e Postos Avançados localizados no interior do Estado de MS; - Orientação, instalação, desinstalação, coleta de informações, inventário, configuração e resolução de erros comuns/básicos nos/dos aplicativos, sistemas e softwares de uso e/ou disponibilizados pelo TRT24 em equipamentos do TRT24 ou particulares desde que para fins de trabalho e previamente autorizados; - Atuação em paralelo junto à equipe técnica da CTIC, quando pertinente e cabível, na identificação e diagnóstico de problemas e incidentes, recorrentes ou não, correlatos à microinformática e conformidade operacional; - Coleta e documentação detalhada dos procedimentos técnicos necessários à composição e atualização da base de conhecimento pelo responsável específico; - Alimentação, Expansão, Padronização e Atualização da Base de Conhecimento convencional, com novos scripts e, ainda, garantindo que todos os scripts das bases de conhecimento estejam atualizados, confiáveis, padronizados e que sejam úteis aos usuários e atendentes; - Atuação em cooperação para atendimento de demandas de maior complexidade, e/ou que possam identificar um padrão de incidentes / problemas, e/ou no apoio às equipes especializadas da CTIC; - Adoção de providências de encaminhamento ao responsável, acompanhamento de prazos e transmissão da solução ao requisitante original, de demandas técnicas de maior complexidade, não solucionáveis pela Central de Serviços; - Atender e executar serviços de TI correlatos e compatíveis com os acima descritos, não previstos anteriormente. |  |

- ANEXO II do TR

- Características e atribuições do ANALISTA Supervisor

| CBO | Descritivo da família da ocupação |
| --- | --- |
| 2123 2124 | Administradores de tecnologia da informação Analista de tecnologia da informação |
| Tipo de Atendimento: Remoto ou Presencial |  |
| Local de Atuação: Sede do TRT24 e Fórum Trabalhista de Campo Grande Demais localidades sob jurisdição do TRT24 (Apenas atendimento remoto) |  |
| Atribuições: - TODAS AS ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, e adicionalmente: - Exercer a supervisão permanente dos postos de trabalho e dos serviços contratados. - Conhecer as atribuições de cada posto de serviço; coordenar e fiscalizar as atividades, objetivando a boa execução dos serviços. - Levar ao conhecimento da fiscalização, imediatamente, qualquer informação considerada importante. - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização do contrato. - Registrar em livro de ocorrência os principais fatos do dia e informar-se das possíveis ocorrências anteriores. - Zelar pela qualidade do atendimento dos profissionais alocados nos postos de trabalho. - Realizar atendimento avançado aos chamados técnicos, quando este ultrapassa a competência de atendimento da equipe. - Realizar o gerenciamento de identidades e abertura de suporte técnico aos fornecedores de sistemas e aos administradores da rede. - Atuar em proximidade ao Fiscal do contrato, gerando e disponibilizando relatórios gerenciais, monitorando o desempenho da equipe, participando de reuniões estratégicas e tratando de assuntos técnicos quando necessária a intervenção externa. - Implantar, atualizar e manter operacional o software de registro e acompanhamento de chamados técnicos de TI, com auxílio da Seção de Infraestrutura de TI do TRT24, que fornecerá o ambiente computacional necessário para seu funcionamento. - Fornecer dados estatísticos da utilização dos serviços contratados, com informações de tempo médio de atendimento e número de chamados diários, mensais e anuais, total e por funcionário, - Elaborar, documentar e atualizar registros (scripts) de atendimento de rotina. - Propor à CTIC mudanças que possam melhorar a qualidade dos serviços, dentro dos limites da contratação. |  |

- ANEXO III do TR

- Uniformes

  - PARA OS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

| Composição do Conjunto de Uniforme | Unid. | Qtde | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Calça social comprida, modelo tradicional, na cor preta, em tecido Oxford, com no mínimo 50% em algodão. | Unid. | 2 | SEMESTRAL |
| Camisa social de manga curta, gola com entretela, em algodão ou misto, com no mínimo 50% em algodão. | Unid. | 3 | SEMESTRAL |
| Meia 100% algodão, na cor preta. | Par | 5 | SEMESTRAL |
| Sapatos modelo social, de couro ou similar, solado de borracha, cor preta. | Par | 2 | SEMESTRAL |
| Cinto modelo social, de couro ou similar, na cor preta. | Unid. | 1 | SEMESTRAL |

  - PARA O ANALISTA SUPERVISOR

| Composição do Conjunto de Uniforme | Unid. | Qtde | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Calça social comprida, modelo tradicional, na cor preta, em tecido Oxford, com no mínimo 50% em algodão. | Unid. | 2 | SEMESTRAL |
| Camisa social de manga curta, gola com entretela, em algodão ou misto, com no mínimo 50% em algodão. | Unid. | 3 | SEMESTRAL |
| Meia 100% algodão, na cor preta. | Par | 5 | SEMESTRAL |
| Sapatos modelo social, de couro ou similar, solado de borracha, cor preta. | Par | 2 | SEMESTRAL |
| Cinto modelo social, de couro ou similar, na cor preta. | Unid. | 1 | SEMESTRAL |

- ANEXO IV DO TR

- CRACHÁS

ESPECIFICAÇÕES:

- Confeccionado em papel plastificado ou plástico, com impressão colorida, com layout preferencialmente vertical, contendo a identificação da CONTRATADA, foto atual do prestador de serviços, nome completo com o primeiro nome ou nome social em DESTAQUE, a função do profissional, descrição resumida da natureza do contrato, nome do Contratante e da unidade Gestora do Contrato, conforme sugestão de layout fornecido pelo TRT24.

- Os crachás serão acondicionados em protetor de acrílico transparente (cristal) específico para crachá, devendo ser sustentado por cordões que poderão ser personalizados com as informações da CONTRATADA.

- Layout sugerido:

- ANEXO V DO TR

- CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TI

| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI DO TRT24 SERVIÇOS E TEMPO DE SOLUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serviço | Descrição | SLA |
| Acesso a Sistemas | Conceder acesso aos Sistemas e serviços fornecidos pela CTIC, conforme processo de Gerenciamento de Acessos. | 2 horas |
| Cadastro/Alteração de dados de Advogados | Cadastrar ou Alterar dados de acessos de advogados nos serviços fornecidos pela CTIC - TRT24 | 4 horas |
| ASSINE Web - Zerar Assinatura A1 | Zerar Assinatura A1 de clientes de Serviços CTIC | 1 hora |
| AUDIÊNCIA | Atendimento à sala de Audiência durante audiência | 1 hora |
| Baixar Imagem | Baixar imagem de Sistema Operacional e configurar a estação para completo uso | 4 horas |
| Cabeamento Estruturado | Habilitar ponto; manutenção em cabos de rede. | 4 horas |
| Configurar e-Mail | Instalar / Configurar e-mail em estação de clientes | 4 horas |
| Emissão de certificado digital | Emitir certificado digital dos clientes da CTIC, tanto cartão quanto token | 8 horas |
| Incidentes - Plenário | Atendimento ao Plenário do TRT24 durante sessões / audiências | 1 hora |
| Instalação de Equipamentos | Instalar novos equipamentos e postos de trabalho | 8 horas |
| Instalar/Remover/Configurar Aplicativo | Solicitações de instalação, remoção e/ou configuração de aplicativos homologados ou fornecidos pela CTICI. | 4 horas |
| Instalar/Remover/Configurar Impressora - Driver | Instalação, remoção ou configuração de drivers e software de equipamentos (impressoras, scanners, leitoras de cartão) | 4 horas |
| Manutenção em estações | Manutenção em estações, como troca de suprimentos rápidos. | 8 horas |
| Manutenção em Impressoras | Problemas em impressoras que necessitem manutenção | 8 horas |
| Manutenção em Monitor de Vídeo | Manutenção em monitor de vídeo. | 8 horas |
| Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva - Limpeza de arquivos temporários, atualizações de versões, entre outras. Requisitado pelo usuário ou feito pró ativamente. | 8 horas |
| Mensagens via rede - Net Send | Solicitar o envio de mensagens pela rede, via net send ou similar. Verificar se possível. Apenas assuntos do TRT24 podem ser vinculados, de acordo com a Política de Segurança da Informação. | 1 hora |
| Notebook de Magistrados | Todos os incidentes em notebooks de magistrados atendidos fisicamente. | 8 horas |
| Orientação - Treinamento | Orientação a respeito de utilização de serviços fornecidos pela CTIC. | 2 horas |
| Remanejamento de Equipamentos | Remanejamento de equipamentos dentro do mesmo setor. | 4 horas |
| Troca de Estações e Equipamentos | Troca de equipamentos feitos pelo Service Desk | 8 horas |
| Troca de Suprimentos de Impressor | Troca suprimentos de impressoras, como toner, fusor, quando o usuário não consegue fazer sozinho. | 2 horas |
| Remanejamento de Estações - Plenários | Preparar plenário para eventos, removendo as estações dos Desembargadores e remontar após o término do evento. | 8 horas |
| Manutenção\assistência para monitores de vídeo Sede TRT | Manutenção ou troca de monitores de uso na sede do TRT | 8 horas |
| Manutenção\assistência para monitores de vídeo do fórum (Judice TV) | Manutenção ou troca de monitores que transmitem as audiências | 4 horas |
| Manutenção\assistência para os terminais de atendimento | Manutenção em terminais de autoatendimento | 8 horas |
| Montagem de datashow e notebook/desktop p/ cursos e reuniões | Montagem de datashow e notebook/desktop p/ cursos e reuniões | 8 horas |
| Suporte para certificado digital: desbloqueio de token/cartão | Auxílio aos clientes com os certificados digitais. | 8 horas |

Independente do SLA definido, usuários classificados pelo sistema de atendimento como prioritários, deverão ter atendimento preferencial, ficando sob responsabilidade do analista supervisor a melhor forma de distribuição desses atendimentos aos integrantes da equipe.

- ANEXO VI DO TR

- QUALIDADE DE SERVIÇOS DE TI

Período apurado: ________________________

INDICADOR DE TEMPO DE RESPOSTA

| Situação | Qualidade | Redução na Fatura |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maior que 95% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 0% |
| 2 | Entre 90% e 95% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 2% |
| 3 | Entre 80% e 90% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 4% |
| 4 | Abaixo de 80% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo. | 6% |

Indicador apurado: _______%		Situação ___		Redução na fatura: ______%

INDICADOR DE TEMPO DE SOLUÇÃO

| Situação | Qualidade | Redução na Fatura |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maior que 90% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 0% |
| 2 | Entre 85% e 90% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 2% |
| 3 | Entre 70% e 85% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo | 4% |
| 4 | Abaixo de 70% dos chamados com 1º atendimento dentro do prazo. | 6% |

Indicador apurado: _______%		Situação ___		Redução na fatura: ______%

INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

| Situação | Qualidade | Redução na Fatura |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maior que 90% MUITO SATISFEITO | 0% |
| 2 | Entre 80% e 90% SATISFEITO | 2% |
| 3 | Entre 70% e 80% INSATISFEITO | 4% |
| 4 | Abaixo de 70% MUITO INSATISFEITO | 6% |

Indicador apurado: _______%		Situação ___		Redução na fatura: ______%

Campo Grande – MS, ___ de ______________ de ________.

______________________________________________

NOME DO SERVIDOR

Chefe do Setor de Gerenciamento da Central de Serviço

- ANEXO VII DO TR

- REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E PENALIDADES

| PROCESSO ADMINISTRATIVO | PROAD 22.098/2020 |
| --- | --- |
| CONTRATO | XXX/2020 |
| CONTRATADA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX |
| FISCAL DO CONTRATO | XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PORTARIA XX/XXXX |

| Grau | % de desconto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2 | 0,4 |  |  |  |
| 3 | 0,8 |  |  |  |
| 4 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | 1,5 |  |  |  |
| 6 | 3,0 |  |  |  |
| Valor Mensal do contrato |  | 9.999,99 |  |  |
| Tipos de Ocorrências |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Grau | Forma de cálculo |  |
| Ocorrências |  |  |  |  |
| Tipo de Item | Detalhes | Grau | Qtde | Valor da Multa * |
| Total de Multas |  |  |  | 999,99 |
| Limitador mensal de multas: 15% do valor mensal (Item 36.4 do TR) |  |  |  | 999,99 |
| Multa a ser aplicada |  |  |  | 999,99 |

- * Limitado a 15% do valor mensal por tipo, conforme item 36.2.2 do TR

- ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO MENSAL

| PROCESSO ADMINISTRATIVO | PROAD 22.098/2020 |
| --- | --- |
| CONTRATO | XXX/2020 |
| CONTRATADA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX |
| FISCAL DO CONTRATO | XXXXXXXXXXXXXXXXXX PORTARIA XX/XXXX |

| Item | Descrição | SIM | NÃO | N/A | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Os serviços foram executados em conformidade com as obrigações previstas no contrato? |  |  |  |  |
| 2 | Demandante encaminhou o relatório de qualidade dos serviços? |  |  |  |  |
| 3 | Haverá redução no faturamento decorrente da qualidade dos serviços? |  |  |  |  |
| 4 | O(s) empregado(s) da CONTRATADA estavam devidamente uniformizados? |  |  |  |  |
| 5 | Houve alguma reclamação do(s) empregado(s) da CONTRATADA sobre a mesma? |  |  |  |  |
| 6 | Houve alguma falta em posto de trabalho não coberta? |  |  |  |  |
| 7 | Foram recebidos os documentos comprovando os dispêndios concernentes aos salários, acessórios (VA e VT) e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS? |  |  |  |  |
| 8 | Alguma pendência com as certidões SICAF e/ou CNDT? |  |  |  |  |
| 9 | Houve alguma ocorrência passível de penalidade? |  |  |  |  |
| 10 | Houve o preenchimento do relatório de ocorrências e penalidades, com os valores das penalidades? |  |  |  |  |

| Faturamento mensal |  |
| --- | --- |
| Valor mensal integral | R$ |
| Descontos decorrentes da qualidade dos serviços | R$ |
| Valor a faturar | R$ |
| Valor a ser retido por penalidades | R$ |
| Nota Fiscal nº |  |
| Empenho |  |
| Primeira instância _____ % Segunda instância _____ % |  |
| Observações: |  |

Nesta data, encaminho os autos ao Gestor do Contrato, para validação e liquidação da nota fiscal.

Campo Grande, __ de ________________ de _____________

__________________________________

Fiscal do Contrato

ANEXO IX DO TR

- TERMO DE COMPROMISSO E SIGILO

Pelo presente Termo, a empresa __________________________________, CNPJ ________________________, neste ato representado pelo seu preposto, Sr. ___________________________, CPF __________________, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiver acesso durante e após a vigência do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes. Para tanto, declara e se compromete:

a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou , por qualquer outra forma, de todos os dados e informações pessoais de magistrados, servidores, estagiários ou terceirizados, de informações constantes dos bancos de dados do TRT24, de informações constantes dos sistemas de arquivo e de máquinas do TRT24, de técnicas, processos e procedimentos de TIC e de qualquer natureza praticados pelo TRT24, e sobre todos os materiais obtidos com sua participação, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, processos, projetos, relatórios, dentre outros;

b) a dar conhecimento e ciência a todos os seus funcionários do conteúdo desse documento.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, e o seu não cumprimento acarretará todos os efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande, MS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Campo Grande, MS, ___ de ______________ de _____.

_______________________________________

NOME DO PREPOSTO

CONTRATADA

- ANEXO X DO TR

- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Serviços especializados e contínuos de Tecnologia da Informação para composição de Central de Serviços no modelo ITIL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posto de Serviço/Cargo | Quant. de Postos | Local do Posto de Trabalho | Valor Mensal por Posto | Valor Total Mensal do Serviço |
| Analista Supervisor | 1 | Sede do TRT24 | R$ | R$ |
| Técnico de Informática | 3 | Sede do TRT24 | R$ | R$ |
| Técnico de Informática | 2 | Fórum Trabalhista de Campo Grande, MS | R$ | R$ |
| Valor Total Mensal Estimado do Contrato |  |  |  | R$ |
| Valor Total Mensal Estimado dos Insumos (Uniformes), já incluído no preço mensal |  |  |  | R$ |
| Valor Total Global do Contrato (30 meses) |  |  |  | R$ |

| - Valores de salários a serem pagos por cargo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posto de Serviço/Cargo | Quant. de Postos | Local do Posto de Trabalho | Valor do salário por posto |
| Analista Supervisor | 1 | Sede do TRT24 | R$ |
| Técnico de Informática | 3 | Sede do TRT24 | R$ |
| Técnico de Informática | 2 | Fórum Trabalhista de Campo Grande, MS | R$ |

- ANEXO XI DO TR

- PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CUSTOS

- E FORMAÇÃO DE PREÇOS (INSTRUÇÕES)

1. INFORMAÇÕES GERAIS:

1.1	A empresa deverá apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços para cada categoria profissional, com as adaptações específicas de cada categoria:

- Analista Supervisor;

- Técnico de Informática.

1.2	Deverão ser observados os valores máximos aceitos pelo TRT, constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços.

1.3	Deverão ser demonstrados os custos relativos aos Insumos Diversos e Uniformes para execução dos serviços, conforme informação contida nas respectivas planilhas.

1.4	Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à execução do contrato;

1.5	Os custos com a capacitação dos empregados alocados à execução do serviço contratado em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, deverão ser alocados em “Treinamento e/ou Reciclagem”.

1.6	Os custos com os benefícios deverão ter como base as condições estabelecidas na convenção coletiva de trabalho vigente à época da apresentação da proposta;

1.7	Deverá ser observado o piso salarial da respectiva categoria, firmado em instrumento coletivo de trabalho vigente à época da apresentação da proposta;

1.8	As empresas deverão contemplar em seus orçamentos todos os itens necessários à adequada realização dos serviços;

1.9	Não poderá constar das Planilhas de Custos e Formação de Preços item relativo à “RESERVA TÉCNICA”, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

1.10	Conforme Acórdão nº 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

1.11	A metodologia de apresentação dos preços dos serviços, objeto deste Termo de Referência, baseia-se nos moldes apresentados pela Instrução Normativa SEGES nº 05/2017

2. INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS:

2.1	O TRT fornecerá arquivo eletrônico contendo as seguintes Planilhas: Aviso, Dados da Contratação, Dados do Proponente, Encargos e Benefícios, Uniformes, Insumos Diversos, Planilhas de Custos e Formação de Preços e Valor Global.

2.1.1	As planilhas estão concebidas para efetuarem automaticamente os cálculos, devendo ser alimentados somente os valores nos campos em amarelo.

2.1.2	Nas planilhas deverão ser observado o seguinte:

2.1.1	DADOS DA CONTRATAÇÃO: informar o número, data e horário da licitação.

2.1.2	DADOS DO PROPONENTE: informar a razão social da empresa licitante, CNPJ da empresa licitante, endereço completo, telefone, email e regime de tributação.

2.1.3	ENCARGOS E BENEFÍCIOS: informar o salário mínimo oficial, salário normativo da categoria profissional, data base da categoria profissional, encargos legais da empresa licitante e benefícios legais e acordados.

2.1.4	UNIFORMES: informar o custo unitário dos uniformes.

2.1.5	INSUMOS DIVERSOS: informar a marca e valor unitário dos materiais.

2.1.6	Nas Planilhas de Custos e Formação de Preços, deverá ser observado o seguinte:

2.2.2	Módulo Remuneração: informar somente os adicionais previstos na Convenção Coletiva de Trabalho - CCT ou os decorrentes do local de trabalho.

2.2.3	Módulo Benefícios Mensais e Diários: os valores informados deverão refletir o custo real do benefício, descontado o valor eventualmente pago pelo empregado.

2.2.4	Módulo Uniformes e Insumos Diversos: os valores informados deverão refletir o custo mensal por empregado.

2.2.5	Módulo Encargos Sociais e Trabalhistas:

a)	Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

b)	Percentuais incidentes sobre a remuneração.

2.2.6	Módulo – Custos Indiretos, Lucro e Tributos:

a)	Deverão ser calculados os Custos Indiretos, Lucro e Tributos por empregado.

b)	O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

c)	Deverão ser informados os percentuais dos Tributos Federais: COFINS ou PIS: Tributos Estaduais: (especificar caso exista tributo), Tributos Municipais: ISSQN, e Outros Tributos: (especificar caso exista outro tributo).

3. INFORMAÇÕES QUANTO AOS ENCARGOS SOCIAIS:

3.1	O percentual máximo aceitável para a remuneração dos encargos sociais e trabalhistas será o constante do Anexo VI.

3.2	As empresas devem cotar o percentual relativo ao Seguro Acidente de Trabalho – SAT, de acordo com o Anexo V do Decreto nº 6.957/2009, sendo 1% para empresas de risco leve, 2% para empresas de risco médio e 3% para empresas de risco grave.

3.3	Essas alíquotas poderão ser reduzidas em até 50% ou majoradas em até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, mediante a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Cabe a empresa apresentar documento comprovando o FAP a ser aplicado.

3.4	Os percentuais relativos a Previdência Social, salário educação, FGTS, seguro acidente de trabalho, 13º salário, férias e abono de férias, constantes da Planilha de Percentual dos Encargos Sociais, não podem ser alterados.

3.5	Caso a licitante reduza os encargos sociais com o intuito de vencer esta licitação, não poderá solicitar revisão do percentual nos pedidos de reequilíbrio ou repactuação.

3.6	As empresas optantes pela desoneração da folha de pagamento deverão observar a alíquota de 4,5% referente ao INSS e a forma de cálculo prevista nas Planilhas de Custos.

4. INFORMAÇÕES QUANTO ÀS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, LUCROS E CUSTOS INDIRETOS E TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

4.1	Para elaboração das planilhas de custo e formação de preços, a licitante deverá considerar os limites máximos abaixo estabelecidos, respeitando o seu respectivo regime de tributação, e observar as condições estabelecidas neste Termo de Referência:

a)	empresas optantes pelo regime de incidência cumulativa de PIS e de COFINS:

| Descrição |  | Percentual |
| --- | --- | --- |
| Custos Indiretos / Despesas Operacionais e Administrativas | A | Máximo: 3% |
| Lucro | B | Máximo: 6,79% |
| Tributos sobre o Faturamento | C | 8,65% |
| ISS |  | 5% |
| COFINS |  | 3% |
| PIS |  | 0,65% |

4.2	Os percentuais cotados para PIS e COFINS são de inteira responsabilidade da licitante e não será admitida repactuação ou reequilíbrio em função de cotação de percentuais equivocados.

- ANEXO XIi DO TR

- TABELA COM OS PERCENTUAIS PARA CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

| Percentuais para Contingenciamento de Encargos Trabalhistas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Risco Acidente do Trabalho |  |  | SIMPLES |
|  | 1% | 2% | 3% |  |
|  | 34,80% | 35,80% | 36,80% | 28,00% |
| 13º SALÁRIO | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| Férias | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| Abono de Férias | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Subtotal | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| Incidência Grupo A | 6,77 | 6,96 | 7,15 | 5,44 |
| Multa FGTS | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Total | 29,81 | 30,00 | 30,19 | 28,48 |

- OBSERVAÇÕES

- "Multa FGTS – Rescisão sem Justa Causa – A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, determina multa de 50%, sendo que o percentual do FGTS é 8,00%. Considerando que 10% dos empregados pedem demissão, essa penalidade de 50% recai sobre os 90,00% remanescentes. Dessa forma, a provisão corresponde a: 8,00 x 0,5 x 0,9 = 3,60%, conforme estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ (Resolução 098/2009) e Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites 2018 do MPOG”.

- ANEXO XIII DO TR

- TABELA COM OS PERCENTUAIS MÁXIMOS PARA OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A SER ADMITIDO

|  | 1% | 2% | 3% | SIMPLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS | 34,80 | 35,80 | 36,80 | 28,00 |
| 01 – INSS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 02 – SESI ou SESC | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| 03 – SENAI ou SENAC | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 04 – INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| 05 – Salário Educação | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  |
| 06 – FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 07 – Seguro Acidente de Trabalho | 1,00 | 2,00 | 3,00 |  |
| 08 – SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| 09 – 13º Salário | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 10 – Férias | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| AFASTAMENTO MATERNIDADE | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,00 |
| 11 – Afastamento Maternidade | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,00 |
| PROVISÃO PARA RESCISÃO | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,93 |
| 12 – Aviso Prévio Indenizado | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,39 |
| 13 – Multa do FGTS do Aviso Prévio Indenizado | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 2,00 |
| 14 – Aviso Prévio Trabalhado | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,54 |
| 15 – Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,00 |
| CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 11,04 |
| 16 – Férias | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 9,94 |
| 17 – Ausências Legais | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 1,10 |
| Total de Encargos (Mensais) | 65,54 | 66,54 | 67,54 | 58,08 |

Obs.:

- As empresas optantes pela desoneração da folha de pagamento deverão observar a alíquota de 4,5% referente ao INSS e a forma de cálculo prevista nas Planilhas de Custos;

- As alíquotas constantes desta tabela poderão ser reduzidas em até 50% ou majoradas em até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, mediante a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), de acordo com a previsão contida nas informações quanto aos encargos sociais (Item 3 do ANEXO XI DO TR).

- ANEXO XIV DO TR

- DECLARAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 103, DE 25 DE MAIO DE 2012, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

A empresa ______________________________________________________ , CNPJ nº ______________, DECLARA sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, que não está inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, bem como não ter sido condenada, ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo.

___(Cidade – UF)_____,   ____ de ______________ de 20_____.

___________________________________________

(Representante legal da empresa contratada)

- ANEXO XV DO TR

Texto compilado a partir da redação dada pelas Resoluções nº 183/2013, nº 248/2018 e nº 301/2019.

RESOLUÇÃO Nº 169, DE 31 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e

CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Processo nº 0006358-88.2012.2.00.0000, na 161ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de a Administração Pública manter rigoroso controle das despesas contratadas e assegurar o pagamento das obrigações trabalhistas de empregados alocados na execução de contratos quando a prestação dos serviços ocorrer nas dependências de unidades jurisdicionadas ao CNJ;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que, doravante, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/ SALÁRIO EDUCAÇÃO / FGTS / RAT + FAP / SEBRAE, etc.) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário sejam destacadas do pagamento do valor mensal devido às empresas contratadas para prestação de serviços, com previsão de dedicação exclusiva de mão de obra nas dependências de órgão jurisdicionado ao Conselho Nacional de Justiça, e depositadas exclusivamente em banco público oficial. (Redação dada pela Resolução nº 248, de 24.5.18).

§ 1º Considera-se dedicação exclusiva de mão de obra aquela em que o Edital de Licitação e anexos (Termo de Referência ou Projeto Básico e minuta de contrato) por via de regra estabelecem que a contratada deve alocar profissionais para trabalhar continuamente nas dependências do órgão, independentemente de o edital indicar perfil, requisitos técnicos e quantitativo de profissionais para a execução do contrato, sendo que a atuação simultânea devidamente comprovada de um mesmo empregado da contratada em diversos órgãos e/ou empresas descaracteriza a dedicação exclusiva de mão de obra. (Redação dada pela Resolução nº 248, de 24.5.18).

§ 2º Os depósitos de que trata o caput deste artigo devem ser efetivados em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, aberta no nome da contratada e por contrato, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do tribunal ou do conselho contratante. (Incluído pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 2º A solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, serão providenciadas pelo ordenador de despesas do Tribunal ou do Conselho ou por servidor previamente designado pelo ordenador. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 3º Os depósitos serão efetuados sem prejuízo da retenção, na fonte, da tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 4º O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes rubricas:

I – férias;

II – 1/3 constitucional;

III – 13º salário;

IV – multa do FGTS por dispensa sem justa causa;

V – incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário; e

VI – (Revogado pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 5º Os tribunais ou os conselhos deverão firmar termo de cooperação com banco público oficial, conforme modelo constante no Anexo I, que terá efeito subsidiário a esta Resolução, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Parágrafo único. Os tribunais ou os conselhos poderão negociar, com banco público oficial, caso haja a cobrança de tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para a abertura e a movimentação da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 6º A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o Tribunal ou o Conselho e a empresa vencedora do certame será sucedida dos seguintes atos:

I - solicitação pelo Tribunal ou pelo Conselho contratante ao Banco, mediante ofício, de abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, no nome da empresa, conforme modelo constante no termo de cooperação, devendo o banco público oficiar ao Tribunal ou ao Conselho sobre a abertura da referida conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, na forma do modelo consignado no supracitado termo de cooperação; (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13)

II - assinatura, pela empresa contratada, no prazo de vinte dias, a contar da notificação do Tribunal ou do Conselho, dos documentos de abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – e de termo específico da instituição financeira oficial que permita ao Tribunal ou ao Conselho ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do Tribunal ou do Conselho, conforme modelo indicado no termo de cooperação. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 7º Durante a execução do contrato poderá ocorrer liberação de valores da conta-depósito mediante autorização do Tribunal ou do Conselho, que deverá expedir ofício ao banco público oficial, conforme modelo constante no termo de cooperação. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13.

Parágrafo único. Após a movimentação da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, o banco público oficial comunicará ao Tribunal ou ao Conselho, por meio de ofício, conforme modelo indicado no termo de cooperação. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 8º Os saldos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, serão remunerados diariamente pelo índice da poupança ou por outro definido no termo de cooperação técnica, sempre escolhido o de maior rentabilidade. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 9º Os valores referentes às rubricas mencionadas no art. 4º serão destacados do pagamento mensal à empresa contratada, desde que a prestação dos serviços ocorra com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do art. 1º desta Resolução, independentemente da unidade de medida contratada, ou seja, posto de trabalho, homem/hora, produtividade, entrega de produto específico, ordem de serviço etc. (Redação dada pela Resolução nº 248, de 24.5.18).

Art. 10. A verificação dos percentuais das rubricas indicadas no edital de licitação e contrato, o acompanhamento, o controle, a conferência dos cálculos efetuados, a confirmação dos valores e da documentação apresentada e demais verificações pertinentes, bem como a autorização para movimentar a conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, serão efetuados nas áreas de administração ou orçamento e finanças, a critério do ordenador de despesas do Tribunal ou do Conselho, que deverá disciplinar as atribuições de cada área. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Parágrafo único. O ordenador de despesas estabelecerá a unidade administrativa do Tribunal ou do Conselho responsável pela definição dos percentuais das rubricas indicadas no art. 4º desta Resolução.

Art. 11. Os editais referentes às contratações de serviços que devem ser prestados nas dependências do Tribunal ou do Conselho, com previsão de dedicação exclusiva de mão de obra, deverão conter expressamente o disposto no art. 9º desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 248, de 24.5.18).

Art. 12. A empresa contratada poderá solicitar autorização do Tribunal ou do Conselho para:

I - resgatar da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, os valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no art. 4º desta Resolução, desde que comprovado tratar-se dos empregados alocados pela empresa contratada para prestação dos serviços contratados; e (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

II - movimentar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, diretamente para a conta-corrente dos empregados alocados na execução do contrato, desde que para o pagamento de verbas trabalhistas que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no art. 4º desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

§ 1º Para resgatar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, conforme previsto no inciso I deste artigo, a empresa contratada, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar à unidade competente do tribunal ou do conselho os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada empregado as rubricas indicadas no art. 4º desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

§ 2º Os tribunais ou os conselhos, por meio de seus setores competentes, expedirão, após a confirmação do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização de que trata o inciso I deste artigo encaminhando a referida autorização ao banco público no prazo máximo de dez dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

§ 3º Na situação descrita no inciso II deste artigo, o Tribunal ou o Conselho solicitará ao banco público oficial que, no prazo de dez dias úteis, contados da data da transferência dos valores para a conta-corrente do beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de depósitos.

Art. 13. (Revogado pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 14. Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, se referirem à rescisão do contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de um ano de serviço, o Tribunal ou Conselho deverá requerer, por meio da contratada, a assistência do sindicato da categoria a que pertencer o empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

§ 1º No caso de o sindicato exigir o pagamento antes da assistência, a empresa contratada poderá adotar um dos procedimentos indicados nos incisos do art. 12 desta resolução, devendo apresentar ao Tribunal ou ao Conselho, na situação consignada no inciso II do referido artigo, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores liberados para a conta-corrente do empregado, a documentação visada pelo sindicato e o comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários. (Redação dada pela Resolução nº 248, de 24.5.18).

§ 2º A contratada poderá solicitar o resgate ou a movimentação da conta-depósito vinculada para quitação das verbas trabalhistas contingenciadas em relação aos empregados que comprovadamente atuaram na execução do ajuste e que serão desligados do quadro de pessoal da empresa contratada, em decorrência do encerramento da vigência do contrato. (Incluído pela Resolução nº 248, de 24.5.18).

§ 3º Se após o(s) resgate(s) ou a(s) movimentação(ções) indicado(s) no parágrafo anterior houver saldo na conta-depósito vinculada, o valor deverá ser utilizado pela contratada para pagamento aos empregados que permaneceram no quadro de pessoal da contratada à medida que ocorrerem os fatos geradores das verbas trabalhistas contingenciadas, observada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por força contratual. (Incluído pela Resolução nº 248, de 24.5.18)

§ 4º O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação –, será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. (Redação dada pela Resolução nº 301, de 29.11.19).

Art. 15. (Revogado pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 16. A empresa contratada deverá atender à solicitação de assinatura dos documentos de abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, em banco público indicado pelo Tribunal ou pelo Conselho, nos termos estabelecidos no inciso II do art. 6º desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24.10.13).

Art. 17. No edital de licitação e no contrato devem constar:

I – os percentuais das rubricas indicadas no art. 4º desta resolução, para fins de retenção;

II - os valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta depósito vinculada, negociadas com o banco público oficial, caso haja cobrança, conforme previsto no parágrafo único do art. 5º; (Alterado pela Resolução nº 183, de 24 de outubro de 2013)

III - a indicação de que eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada deverão ser suportadas na taxa de administração constante na proposta comercial da empresa, caso haja cobrança de tarifas bancárias e não seja possível a negociação prevista no inciso anterior; (Alterado pela Resolução nº 183, de 24 de outubro de 2013)

IV – a forma e o índice de remuneração dos saldos da conta-depósito vinculada, conforme consta no art. 8º desta Resolução; (Alterado pela Resolução nº 183, de 24 de outubro de 2013)

V – a indicação de que haverá retenção sobre o montante mensal do pagamento devido à empresa dos valores das rubricas previstas no art. 4º desta resolução;

VI - (Revogado pela Resolução nº 183, de 24 de outubro de 2013);

VII – (Revogado pela Resolução nº 183, de 24 de outubro de 2013);

VIII – a indicação de que será destacado do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositado na conta-depósito vinculada, na forma estabelecida no § 2º do art. 1º desta Resolução, o valor das despesas com a cobrança de abertura e de manutenção da referida conta depósito, caso o banco público promova desconto(s) diretamente na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação; e (Redação dada pela Resolução nº 248, de 24.5.18)

IX – a penalização a que está sujeita a contratada, no caso de descumprimento do prazo indicado no inciso II do art. 6º desta Resolução.

Art. 18. Os contratos firmados antes da publicação desta Resolução devem observar a Resolução CNJ nº 98/2009.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro JOAQUIM BARBOSA

- ANEXO Xv DO TR (CONTINUAÇÃO)

MODELO DE NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONTA DEPÓSTIO VINCULADA

- Oficio nº _(identificação do ofício)_

__(Local)__ ,  ____  de _______________ de ______

A(o) Senhor(a) ______

(Nome do proprietário/ representante legal da empresa)

(Nome da empresa)

(Endereço completo da empresa)

Informamos a abertura da conta nº _______________ (número da conta), em nome da empresa _______________________, CNPJ nº __________-__ (número do CNPJ da empresa) na Agência ______ do Banco ___________, destinada a receber os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ______________ (Processo nº ______________), firmado entre esta empresa e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

Na oportunidade solicitamos comparecer, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento deste ofício, à referida agência bancária para regularizar a conta e fornecer a documentação necessária de acordo com as normas do Banco Central, bem como autorizar, em caráter irrevogável de irretratável, este TRT a ter acesso irrestrito aos saldos e extratos, inclusive de aplicações financeiras da referida conta depósito vinculada.

Alertamos que o descumprimento desta obrigação poderá ensejar a aplicação de sanções previstas em contrato.

Atenciosamente,

(Nome)

(Cargo)

- ANEXO Xv DO TR (CONTINUAÇÃO)

- AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À CONTA DEPÓSITO VINCULADA

- À Agência ___________ do Banco _______________

(Endereço completo da agência)

A empresa ______________________________________________________ , por seu ________(sócio / representante legal) , autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, que o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 24ª REGIÃO possa solicitar a esta agência bancária, na forma indicada por essa agência, informações sobre qualquer tipo de movimentação financeira na conta depósito vinculada para movimentação nº __(número da conta)__ , de titularidade da empresa e bloqueada para movimentação, destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato TRT nº _(identificar contrato)_ (Processo nº _____________) , firmado com o mencionado Tribunal, bem como para que tenha acesso irrestrito aos saldos da referida conta depósito vinculada, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras.

___(Cidade – UF)_____,   ____ de ______________ de 20_____.

___________________________________________

(Representante legal da empresa contratada)

- ANEXO XVI DO TR

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª. Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª. Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei no. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º., “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei no. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª. sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de:

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudo cooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”

- RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;

b) – Serviços de conservação;

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;

d) – Serviços de recepção;

e) – Serviços de copeiragem;

f) – Serviços de reprografia;

g) – Serviços de telefonia;

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j) – Serviços de auxiliar de escritório;

k) – Serviços de auxiliar administrativo;

l) – Serviços de office boy (contínuo);

m) – Serviços de digitação;

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;

p) – Serviços de ascensorista;

q) – Serviços de enfermagem; e

r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

- DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

- DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

- DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIO LUIZ GUERREIRO
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho - ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais
do Brasil - AJUFE

REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho – ANPT