PROJETO BÁSICO
1. DO OBJETO
## O objeto da presente operação consiste na contratação de empresa especializada para instalação em parede de um painel expositor para Galeria dos Desembargadores Dirigentes da Escola Judicial conforme anteprojeto e especificações, com detalhamento executivo e acompanhamento técnico profissional habilitado em Arquitetura, incluindo a confecção de mobiliário sob medida, bem como fornecimento e instalação de vidros, placas, letreiros, fita de iluminação LED, demais adaptações em instalações elétricas, alvenaria revestida com pastilhas cerâmicas e limpeza final, em ambiente interno localizado no térreo do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Campo Grande-MS, de acordo com as especificações e condições contidas neste Projeto Básico e seus anexos, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e legislação complementar.
## DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
## Para participar da presente operação, os interessados do ramo pertinente ao objeto deverão estar em situação regular com as contribuições devidas ao INSS e ao FGTS e também não possuir débitos trabalhistas, uma vez que a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes documentos, por ocasião da comunicação pelo TRT de que a sua proposta foi vencedora:
## Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
## Certidão conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
# Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
# Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
# Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
# Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
# Certidão de inscrição de, pelo menos 01 (um), responsável técnico no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS), referente ao exercício de 2020 (ou ano corrente). No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CAU/MS ou CREA/MS. (No caso da proponente ser empresa de arquitetura ou engenharia).
  2. A qualificação técnica da empresa responsável pela atividade de confecção e instalação do painel deverá ser demonstrada por meio de apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação de serviços semelhantes (galeria, painel, expositor, mural, entre outros assemelhados).
  3. No caso da vencedora ser Pessoa Física (PF), serão exigidos os seguintes documentos:
    1. Cópia do RG e do CPF;
    2. Cópia de comprovante de endereço residencial atualizado;
    3. Informação da conta bancária para depósito do pagamento;
    4. Número do PIS ou PASEP;
    5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
## A proposta deverá conter a razão social, o CNPJ, telefone, e-mail e o endereço da empresa (preferencialmente, por via impressa ou carimbo padronizado), e ser assinada pelo representante legal, devidamente identificado, contendo os seguintes elementos:
## Preço unitário e total do objeto, expressos em Reais (R$). No preço deverão estar incluídos eventuais descontos concedidos, além de todos os impostos, taxas, e quaisquer outras inerentes à contratação.
## Descrição detalhada do produto/serviço a ser contratado.
## A proposta e os documentos deverão ser remetidos ao Gabinete de Manutenção e Projetos, digitalizada pelo e-mail: nmp@trt24.jus.br, ou via postal no seguinte endereço: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, 3º andar, Bairro Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande-MS, CEP 79.031-908.
## Será declarado vencedor o proponente que, atendendo a todas as condições deste Tribunal, apresentar a proposta de acordo com as especificações e ofertar o menor preço global, observado que, para obtenção da melhor proposta será considerado, no caso de proposta de Pessoa Física, o acréscimo do percentual de 20% (vinte por cento) referente ao INSS, cujo ônus será do TRT.
  7. A proposta terá validade por 60 (sessenta) dias consecutivos, nos termos do art. 62, § 3º da Lei nº 8.666/1993, ainda que a proponente estipule prazo inferior. Transcorrido o prazo estabelecido sem que haja a convocação pelo TRT da 24ª Região para o recebimento da nota de empenho, fica a proponente liberada do compromisso assumido, podendo, no entanto, haver a prorrogação da validade, desde que com a sua expressa anuência.
## As empresas participantes do certame comprometem-se a manter condutas compatíveis com os princípios da moralidade e da probidade administrativa, em especial face ao disposto no art. 5º, inc. IV, da Lei nº 12.846/2013, que dispõe constituir atos lesivos à Administração Pública:
## frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
## impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
## afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
## fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
## criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
## obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
## manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
# DO VALOR DO SERVIÇO
## O valor global orçado pelo TRT/24ª Região para a realização dos serviços é de R$ 30.782,19 (trinta mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos).
## O preço global máximo da proposta não deverá exceder o valor total orçado pelo TRT/24ª Região, conforme item 3.1.
## Os custos unitários da CONTRATADA poderão ser diferentes daqueles constantes da planilha de referência do TRT/24ª Região, respeitado o preço global máximo, conforme item 3.2 e desde que não exceda a 10% do valor do custo unitário referencial deste Tribunal.
## No valor descrito no item 3.1 estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
# DA VISTORIA
## As empresas interessadas em participar da contratação poderão realizar vistoria prévia do local (não obrigatória) onde serão executados os serviços, com vistas ao perfeito conhecimento, avaliação e dimensionamento das condições existentes, para a correta execução do objeto desta contratação.
## A vistoria poderá/deverá ser agendada com antecedência com o Gabinete de Manutenção e Projetos pelo telefone (67) 3316-1804, que indicará um responsável para o acompanhamento.
2. DA CONTRATAÇÃO
## A contratação dar-se-á mediante a formalização de contrato entre este Tribunal e a proponente vencedora, conforme minuta anexa ao edital.
## A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a contar da data em que for concluída a assinatura do CONTRATANTE e da CONTRATADA.
## Durante a vigência da contratação será permitida a fusão, a cisão, a incorporação, a alteração da razão social, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas na contratação original, sem prejuízo às responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução. Devendo a CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão, observadas as condições a seguir:
## No caso de alteração que possa repercutir na execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE cópia autenticada do referido instrumento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecução parcial;
## No caso de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para fins de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das alterações, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades decorrentes da inexecução total.
  4. Em atenção aos arts. 2º, inc. VI, e 3º da Resolução CNJ nº 7/2005, com redação dada pelas Resoluções CNJ nº 9/2005 e 229/2016, é vedada a contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato, inclusive de prestação de serviços, com empresa que tenha ou venha ter em seu quadro societário, ou ainda que tenha ou venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE.
  5. A contratação de empresa pertencente a parente de Magistrado ou Servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo Tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório.
  6. É vedada, também, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução CNJ nº 156/2012.
3. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
  1. Os serviços serão executados no local abaixo, obedecendo-se o horário de expediente deste Tribunal, sendo das 08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis da Justiça do Trabalho:
    1. Galeria dos Diretores da Escola Judicial: Pavimento Térreo, parede adjacente à sala de Treinamentos.
  2. Toda a execução do serviço deverá ser realizada tendo por base as informações contidas nos projetos da galeria (Anexo II), a ser instalada em parede de alvenaria revestida com pastilhas, no andar térreo (próximo a sala de treinamento). Deste modo, todas as peças e componentes dos painéis poderão ser transportados via elevador de pessoas, pela escada de segurança (subsolo/térreo) ou pelas entradas principais e auxiliares.
  3. Os serviços de confecção e instalação da galeria deverão ser executados por profissionais previamente indicados à Fiscalização e identificados (crachá ou similar), que deverão se apresentar ao local munidos de todo material e ferramental necessários à execução dos serviços, além dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos por lei.
  4. A CONTRATADA deverá executar a limpeza do local onde estão sendo executados os serviços de instalação bem como a limpeza geral, por meio de varrição e pano úmido, conforme orientação da Fiscalização, quando da conclusão das instalações, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.
  5. Deverão sempre ser obedecidas as recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
  6. Caso entenda necessário, a Fiscalização poderá solicitar que a CONTRATADA comprove que a instalação observou a recomendação do fabricante.
  7. Os serviços deverão ser entregues sem instalações provisórias e livres de materiais descartados ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades.
  8. A execução de todas as etapas do serviço de instalação, bem como a mobilização de equipamentos e o transporte de material, deverão ser realizadas de modo a não prejudicar a circulação de pessoas, observando sempre a máxima segurança.
## As etapas do serviço consistem em:
## Detalhamento de projetos executivos (profissional habilitado);
## Confecção dos painéis da galeria nas dependências da marcenaria, segundo detalhamento de projetos executivos, sob supervisão técnica do profissional habilitado em arquitetura;
## Aquisição de equipamentos e componentes sob medida (vidros, placas, letreiros, fita de iluminação LED, demais acessórios) para montagem e instalação;
## Nas dependências deste Tribunal: a) Preparação da estrutura de fixação em parede de alvenaria revestida em pastilhas; b) Preparação da instalação elétrica para alimentação da fita LED;
## Transporte dos painéis da galeria e demais equipamentos e componentes para as dependências deste Tribunal, na região de instalação final;
## Isolamento da área adjacente a sala de treinamento (térreo) para armazenamento temporário de equipamentos e componentes, montagem e fixação final da galeria;
## Desocupação da área adjacente a sala de treinamento bem como realização de ajustes finais e limpeza completa da área utilizada.
  9. Para fins de orientação do desenvolvimento das atividades ao longo do tempo, apresenta-se o seguinte cronograma físico.
CRONOGRAMA FÍSICO DE ATIVIDADES	SEMANAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.8.1.1. Detalhamento de projetos executivos (profissional habilitado);	x
6.8.1.2. Confecção dos painéis da galeria nas dependências da marcenaria, segundo detalhamento de projetos executivos, sob supervisão técnica do profissional habilitado;		x	x	x	x	x	x	x
6.8.1.3. Aquisição de equipamentos e componentes sob medida (vidros, placas, letreiros, fita LED, demais acessórios) para montagem e instalação;		x	x	x	x	x	x	x
6.8.1.4. Nas dependências deste Tribunal: a) Preparação da estrutura de fixação em parede de alvenaria revestida em pastilhas; b) Preparação da instalação elétrica para alimentação da fita LED;						x	x	x
6.8.1.5. Transporte dos painéis da galeria e demais equipamentos e componentes para as dependências deste Tribunal, na região de instalação final;						x
6.8.1.6. Isolamento da área adjacente a sala de treinamento (térreo) para armazenamento temporário de equipamentos e componentes, montagem e fixação final da galeria;						x	x
6.8.1.7. Desocupação da área adjacente a sala de treinamento bem como realização de ajustes finais e limpeza completa da área utilizada.						x

  1. A CONTRATADA deverá manter um encarregado à frente dos serviços, o qual deverá permanecer no local durante todo o período de instalação, de modo a prestar os devidos esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.
  2. Caberá à CONTRATADA executar todos os serviços de instalação complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.
  3. A CONTRATADA deverá corrigir e/ou re-executar os serviços e substituir os materiais não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, caso não atendam às especificações constantes deste instrumento.
2. DA SUBCONTRATAÇÃO
  1. Poderá ocorrer duas situações distintas para subcontratação:
## Empresa principal contratada do ramo de marcenaria ou engenharia.
## Neste caso, demais atividades não relacionadas ao painel poderão ser subcontratadas até o limite máximo de 40% do valor contratado.
## Empresa principal contratada do ramo de arquitetura ou engenharia.
## Neste caso, as atividades relacionadas ao painel (confecção e instalação) poderão ser subcontratadas até o limite máximo de 55% do valor contratado.
  2. Será permitida a subcontratação do serviço de acompanhamento técnico de profissional habilitado em Arquitetura, mediante a autorização prévia do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA responsável direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.
  3. As informações relativas à empresa ou profissional (Pessoa Física) subcontratado deverão ser apresentadas à Fiscalização, por escrito e com antecedência de 5 (cinco) dias, para aprovação.
  4. A regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada deverá ser comprovada mediante a apresentação dos documentos exigidos para habilitação da CONTRATADA, conforme subitem 2.1.
  5. Para o serviço de acompanhamento técnico poderá ser subcontratada Pessoa Física, a qual, neste caso, deverá apresentar os seguintes documentos:
## Cópia do RG e do CPF;
## Certidão Negativa de Débitos trabalhistas - CNDT.
## Certidão conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
  6. A regularidade técnica do profissional (Pessoa Física) será demonstrada por meio da certidão de inscrição de, pelo menos 01 (um), responsável técnico no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS), referente ao exercício de 2020 (ou ano corrente). No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CAU/MS, por ocasião da subcontratação.
  7. Se autorizada a efetuar a subcontratação, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o TRT da 24ª Região pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação e por todos os danos decorrentes do serviço subcontratado.
  8. À luz do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade entre contratada e subcontratada será solidária.
3. DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
  1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 3 (três) dias consecutivos, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuação profissional, quando não se tratar de empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CAU) de Mato Grosso do Sul.
## O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução do objeto contratado deverá conter no mínimo uma das seguintes atividades técnicas referentes à confecção e instalação da galeria:
## Projeto e Especificação;
## Execução ou Coordenação ou Supervisão.
  2. A Ordem de Início dos Serviços será emitida em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s) pelo serviço.
  3. Os serviços deverão ser efetivamente iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
  4. A entrega do objeto (galeria instalada no local) deverá ser efetuada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data do efetivo início dos serviços (após a emissão da Ordem de Início dos Serviços).
  5. Em caso de vencimento do prazo de entrega ocorrer em final de semana ou feriado, ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
  6. Devido a impossibilidade da entrada de caminhões de médio e grande porte na área interna da sede deste Tribunal (estacionamento), recomendamos que as entregas sejam realizadas em caminhões de pequeno porte ou caminhonetas.
  7. Caso o objeto ofertado seja de procedência importada, deverão ser comprovados, no momento de sua entrega, a origem do produto importado e a quitação dos tributos de importação a ele referente, sob pena de rescisão contratual e multa. O objeto somente será considerado entregue se acompanhado da comprovação de origem estabelecido neste subitem.
  8. No período de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), a entrega poderá ser efetuada no horário das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 às 12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro.
  9. A CONTRATADA responderá por quaisquer prejuízos que ocorrerem até a entrega do objeto no endereço acima.
  10. Eventual pedido de prorrogação do prazo de entrega somente poderá ser aceito nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mediante prévia solicitação escrita, devidamente acompanhada de documentos comprobatórios dos motivos alegados, podendo a solicitação ser encaminhada por e-mail, mas exclusivamente ao endereço fornecido pelo Gestor/Fiscal do contrato.
  11. O recebimento provisório, a cargo do fiscal do contrato, dar-se-á na data da efetiva entrega do serviço (galeria instalada no local).
  12. O recebimento definitivo e a liquidação da Nota Fiscal/Fatura, a ser realizado pelo Gestor da contratação, dar-se-á somente após a verificação do enquadramento e comprovação nas especificações definidas na proposta vencedora e no Projeto Básico, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.
  13. Na hipótese de recusa parcial ou total do recebimento a CONTRATADA deverá efetuar a substituição, sem prejuízo da observância do prazo inicial estabelecido para a entrega e da aplicação de sanções contratuais ou legais cabíveis.
  14. A liquidação da nota fiscal será realizada pelo Gestor do contrato e deverá ocorrer na mesma data do recebimento definitivo.
  15. O prazo estabelecido para a entrega do serviço ficará suspenso durante todo o período de análise e verificação pelo Fiscal do Contrato.
  16. Eventual recusa no recebimento do serviço não exime a CONTRATADA de efetivar a entrega no prazo inicial estabelecido.
  17. O Recebimento Definitivo Final dar-se-á por Comissão ou servidor a ser designado pelo TRT/24ª Região, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (três) vias, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.
  18. No período de conservação obrigatória dos serviços realizados, serão executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela fiscalização, correndo à conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade.
  19. O prazo máximo para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final será de 90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Recebimento Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3º da Lei nº 8.666/93.
4. DOS DEVERES DO CONTRATANTE
  1. Incumbe ao CONTRATANTE:
## Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos da proposta apresentada e do Projeto Básico;
## Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, referentes ao objeto da contratação, no prazo de 2 (dois) dias úteis;
## Permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços estritamente relacionados ao objeto da contratação.
## Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estabelecido neste Projeto Básico, após a liquidação da respectiva nota fiscal/fatura;
## Fiscalizar a execução da contratação, bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, por meio de servidor denominado fiscal do contrato.
## Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações.
5. DOS DEVERES DA CONTRATADA
  1. Incumbe à CONTRATADA:
## Indicar um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, indicando nome, endereço, telefone e e-mail, para contato.
## Cumprir integralmente os termos da proposta, as obrigações, os prazos e demais condições estabelecidas neste Projeto Básico;
## Prestar os serviços de assistência durante o período da garantia do serviço executado e do material empregado;
## Cumprir as medidas de segurança, conforme legislação em vigor;
## Manter, durante todo o período de vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na contratação, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas neste Projeto Básico;
## Comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteração do domicílio empresarial.
## Informar por escrito quaisquer alterações de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informação poderá ser feita por meio eletrônico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereço de e-mail ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.
## Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus representantes/empregados, ou ainda por infrações à legislação em vigor, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
## Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
## Responsabilizar-se pela movimentação e deslocamento de materiais e equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de segurança do trabalho, especialmente a NR-6 (Equipamento de Proteção Individual - EPI).
## A fim de atendimento da Resolução nº 103, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 25 de maio de 2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e serviços de arquitetura, bem como no gerenciamento de resíduos da construção civil e nos resíduos em que se aplique a logística reversa.
## Considerar-se-á válida e eficaz a correspondência enviada ao último endereço da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolução de correspondência, a fluência do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente.
# . DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA
  1. É expressamente vedado à CONTRATADA:
## Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.
## Realizar publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

1. DA GARANTIA
  1. O prazo de garantia para o serviço, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo final (subitem 8.19).
  2. A garantia ora prevista inclui consertos, reparos e a substituição de materiais, bem como a mão de obra respectiva.
  3. O prazo para atendimento da chamada para sanar defeito apresentado nos serviços durante o período da garantia ofertada não poderá ser superior a 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento do e-mail ou mensagem de texto no WhatsApp.
  4. O prazo para sanar defeito apresentado nos serviços durante o período da garantia ofertada não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, a contar da chamada.
  5. Ocorrendo o término do prazo da garantia ofertado e havendo pendências com relação a serviços não realizados por culpa da CONTRATADA, o prazo de garantia ficará prorrogado pelo período necessário, até o limite de 30 (trinta) dias, sem ônus para o CONTRATANTE, sujeita a CONTRATADA, em caso de inexecução, à aplicação das sanções legais cabíveis, estabelecidas no item 18 (das penalidades).
# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas inerentes à presente contratação correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho PTRES 168295 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), Natureza de Despesa nº 44905242 - mobiliário em geral, Item SIGEO: 151252020000241.
2. DO PAGAMENTO
  1. Após a entrega completa do objeto contratado, o pagamento será efetuado em uma única parcela.
  2. O pagamento correspondente será realizado por meio do documento OB - Ordem Bancária, do sistema Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, enviado ao Banco do Brasil, instituição bancária responsável pela operacionalização do pagamento de valores dos órgãos federais, para crédito na conta indicada pelo fornecedor, a qual deverá, obrigatoriamente, ser de titularidade da empresa contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a liquidação da Fiscal/Fatura.
  3. O Gestor deverá providenciar a liquidação da Nota Fiscal/Fatura e encaminhar em tempo hábil para que o pagamento seja efetuado no prazo estabelecido no subitem anterior.
  4. Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação das despesas, o prazo passará a fluir somente após sanada a irregularidade, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o CONTRATANTE, inclusive moratório.
  5. Caso o contratado seja Pessoa Física (PF), sobre o valor faturado serão retidos os tributos relativos ao INSS, Imposto de Renda (devendo o contratado informar a quantidade de dependentes para cálculo do imposto) e ISS.
  6. Quando cabível, sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, à contribuição social sobre o lucro líquido, à contribuição para a Seguridade Social - COFINS e à contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposição legal. Os impostos a serem retidos deverão ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a IN SRF nº 480/2004, alterada pela IN da SRF nº 1.234/2012.
  7. Caso a CONTRATADA seja empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, para não sofrer a retenção na fonte dos valores acima citados, deverá apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, a declaração de opção pelo SIMPLES, conforme disposição legal.
3. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
  1. No caso de eventual atraso de pagamento, ocasionados por negligência por parte do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato não seja motivo de força maior, o valor devido será acrescido de atualização financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido para pagamento até a data de efetiva quitação, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP

Onde:
I	= Índice de atualização financeira;
TX	= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM	= Encargos moratórios;
N	= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP	= Valor da parcela em atraso.

1. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
  1. Será admitida a recomposição do valor contratado, para fins de restabelecimento da relação pactuada inicialmente entre as partes, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
  2. As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da apresentação da proposta.
2. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO
  1. Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE designará, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestão e a fiscalização da contratação, bem como, se necessário, servidor(es) para auxílio na fiscalização.
  2. As atribuições do fiscal estão descritas na Seção V do Manual de Fiscalização do CONTRATANTE, regulamentado pela Portaria TRT/GP nº 226/2018, e disponível no portal do CONTRATANTE (http://trt24.jus.br/web/guest/manual-de-fiscalizacao).
  3. Tanto o gestor quanto o fiscal atuarão em conjunto no acompanhamento e fiscalização da contratação, incumbindo especificamente ao fiscal o acompanhamento do cumprimento das obrigações pela CONTRATADA e ao gestor a liquidação das notas fiscais/faturas.
  4. A existência de fiscalização por parte do CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades no cumprimento das obrigações assumidas, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.
  5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos materiais e pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, por intermédio do fiscal do contrato.
  6. O fiscal do contrato pode sustar qualquer entrega de material e execução do trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, devendo comunicar o fato de imediato ao Gestor.
  7. A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade decorrente de má execução da contratação, inclusive por defeito ou inadequação do serviço fornecido.
  8. À fiscalização caberá, ainda, verificar periodicamente o cumprimento pela CONTRATADA das normas de segurança e medicina do trabalho.
3. DAS PENALIDADES
## A empresa vencedora deverá encaminhar o recibo da nota de empenho, devidamente assinado, no prazo de 2 (dois) dias úteis após ser encaminhado pelo TRT. Em caso de descumprimento, reserva-se à Administração o direito de optar pela adjudicação às demais proponentes, obedecendo-se à ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos subitens 18.3.3. e 18.3.4.
## Pelo atraso na entrega (galeria instalada no local) ou no início da execução do objeto da contratação, a contratada estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total referente ao objeto da inadimplência, por dia que ultrapassar o respectivo prazo, contado da data efetiva de início após o recebimento da Ordem de Início de Serviço, limitada a 10% (dez por cento) do referido valor, o que não impedirá, a critério do TRT da 24ª Região, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.
## Pela inexecução, erro de execução, imperfeição, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:
## Advertência, nos casos em que não caiba aplicação de penalidades pecuniárias;
## Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da inadimplência, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
## Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
## Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRT da 24ª Região por prazo não superior a 2 (dois) anos;
## Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
## A CONTRATADA também estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor global do objeto da inadimplência, por dia que ultrapassar os respectivos prazos abaixo mencionados, limitado a 10% (dez por cento) do correspondente valor, o que não impedirá, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções legais cabíveis:
## Prazo máximo para atender às chamadas, previsto no subitem 12.3;
## Prazo máximo para sanar defeito apresentado nos serviços durante o período da garantia, previsto no subitem 12.4.
## As multas por inexecução parcial ou total do objeto poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, bem como com a multa pelo atraso na entrega do objeto.
## No caso de atraso na entrega do serviço, inexecução parcial ou total, o valor da multa correspondente será retido do pagamento e concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2º e 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/1993.
## Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Tesouro Nacional.
## A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará a anotação das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica do CONTRATANTE (opção “Transparência”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme o art. 43, do Decreto nº 8.420/15.
## A proponente é responsável pela fidelidade e pela legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da contratação.
## A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a rescisão contratual sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.
4. DAS DEFESAS E DOS RECURSOS
  1. As defesas e recursos contra punições impostas à contratada serão regidos pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei nº 8.666/93, e poderão ser enviados por e-mail, exclusivamente ao endereço mencionado no ofício de notificação, sem prejuízo da apresentação dos originais no prazo estabelecido.
  2. A apresentação de defesa prévia e recurso administrativo com a utilização de e-mail não exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do término do prazo legal.
  3. O não envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos daqueles apresentados por email, acarreta o não conhecimento da manifestação administrativa apresentada por correio eletrônico.
5. DOS AUMENTOS E DAS REDUÇÕES
  1. Fica assegurada à autoridade competente do contratante aumentar ou reduzir a quantidade prefixada, observados os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  1. É assegurada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a preferência de contratação como critério de desempate, na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
  2. A participação nesta Contratação Pública implica no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
  3. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Projeto Básico.
Campo Grande/MS, 18 de dezembro de 2020.

Amon Micael Fernandes Flores
Chefe do Gabinete de Manutenção e Projetos

Aprovado por:

Gerson Martins de Oliveira
Secretário Administrativo
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

### RAZÃO SOCIAL :
### CNPJ :
### ENDEREÇO :
### TELEFONE :
### E-MAIL :
### CONTATO :

O valor total da proposta está apresentado em planilha anexa, em formato XLS e PDF.

Declaro que recebi cópia e tomei ciência das condições gerais do Projeto Básico, às quais nossa empresa se submete integralmente, uma vez que estão de acordo com a Lei nº 8.666/1993.

Declaro estar ciente de que a quantidade a ser contratada é estimativa, razão pela qual manifesto antecipadamente a concordância acerca da eventual supressão acima de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93.

Declaro, ainda, para os fins do disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/ 2006 e sob as penas da lei, que a sociedade ou o empresário subscritor é:
( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Empresa sob outro regime

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data: ______/_______________/________

Carimbo:

_____________________________ / Assinatura do Representante Legal / _____________________________ / Nome por extenso do Signatário

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS DA PROPOSTA

Composto de planilha em formato XLS e PDF.

ANEXO III – PROJETOS DA GALERIA (PAINEL)

Composto de 3 (três) pranchas em arquivos PDF.